高雄市仁武區公所
  瀝青混凝土路面工程抽查紀錄表
工程名稱
監造單位				承攬廠商
抽查位置				抽查日期		年 月 日
抽查時機		□檢驗停留點 □施工中抽查
抽查項目		抽查標準	抽查情形		抽查結果		備註
切割作業		有、無
刨(挖)除深度		cm	cm
路基整平、滾壓、夯實		有、無
黏透層撒佈	路緣及孔蓋 / 是否覆蓋保護	有、無
	透層撒佈	0.9~1.4 kg/m2	kg/m2
	黏層撒佈	kg/m2	kg/m2
瀝青混合料 / 溫度查驗		120℃≦倒入鋪築機時≦163℃	℃
		初壓≧110 ℃	℃
		次壓 82~100℃	℃
		終壓≧65 ℃	℃
鋪設鬆方厚度		cm	cm
鐵輪式壓路機滾壓		≧2次
膠輪式壓路機滾壓		≧4次
標線復舊		有、無
抽查結果		□合格 / □不合格，缺失情形：
缺失複查結果		□已完成改善 / □未完成改善，填寫追蹤表進行改善追蹤 / 複查日期： 年 月 日
填表說明：1.抽查標準請依契約書圖具體確實填列，抽查結果請具體明確記載，且能量化者應量化表示。 / 2.抽查結果合格者註明「○」、不合格者註明「╳」、如無需檢查或無此檢查項目註明「╱」。 / 3.抽查不合格應填具「施工抽查缺失改善追蹤表」限期改正。 / 4.本抽查紀錄表應按日填寫，分日檢查不得合併填列。

抽查人員：
高雄市仁武區公所
  水泥混凝土路面工程抽查紀錄表
工程名稱
監造單位				承攬廠商
抽查位置				抽查日期	年 月 日
抽查時機		□檢驗停留點 □施工中抽查
抽查項目		抽查標準	抽查情形			抽查結果	備註
打 / 除	切割作業	有、無
	路基整平、 / 滾壓、夯實	有、無
	打除深度	cm	cm
點焊鋼絲網	點焊鋼絲網	∮5mm、間距15cm	∮ mm、間距 cm
		鋪設寬度 m	鋪設寬度 m
		搭接長度20 cm	搭接長度 cm
	孔蓋角隅補強	每角隅2-# 、長度70 cm	-# 、長度 cm
	下方保護層厚度	cm	cm
混凝土	澆置完成面標記	有、無
	出廠至澆置完成	≦90分鐘	分鐘
	混凝土出料單強度	kgf/m2	kgf/m2
	混凝土坍度	cm± cm	cm
	氯離子含量	≦0.15 kg/m3	kg/m3
	試體取樣	每100m3取樣1組3只	每100m3取樣1組 只
	澆置厚度	cm	cm
	養護作業	有、無
其它	表面粉光及掃飾	有、無
	收縮縫設置	設置間距≒4m	m
		收縮縫設置寬度	mm
		填縫材填封(有/無)
	標線復舊	有、無
抽查結果		□合格 / □不合格，缺失情形：
缺失複查結果		□已完成改善 / □未完成改善，填寫追蹤表進行改善追蹤 / 複查日期： 年 月 日
填表說明：1.抽查標準請依契約書圖具體確實填列，抽查結果請具體明確記載，且能量化者應量化表示。 / 2.抽查結果合格者註明「○」、不合格者註明「╳」、如無需檢查或無此檢查項目註明「╱」。 / 3.抽查不合格應填具「施工抽查缺失改善追蹤表」限期改正。 / 4.本抽查紀錄表應按日填寫，分日檢查不得合併填列。

抽查人員：
高雄市仁武區公所
水溝工程抽查紀錄表
工程名稱
監造單位					承攬廠商
抽查位置					抽查日期	年 月 日
抽查時機			□檢驗停留點 □施工中抽查
抽查項目			抽查標準	抽查情形			抽查結果	備註
打除		切割作業	有、無
		開挖尺寸	深： cm；寬： cm	深： cm；寬： cm
		溝底整平、夯實	有、無	有、無
墊層		墊層厚度	cm	cm
		混凝土出料單強度	kgf/cm2	kgf/cm2
坡度		洩水坡度檢測	上游高程： cm / 下游高程： cm / 坡度： ％	上游高程： cm / 下游高程： cm坡度： ％
溝牆	模板	牆模組立	溝內淨寬： cm / 溝牆寬： cm	溝內淨寬： cm / 溝牆寬： cm
	鋼筋	鋼筋號數及間距	主筋：# @ cm / 副筋：# @ cm	主筋：# @ cm / 副筋：# @ cm
		搭接長度	主筋： cm / 副筋： cm	主筋： cm / 副筋： cm
		保護層厚度	7.5 cm	cm
	混凝土	澆置完成面標記	有、無
		出廠至澆置完成	≦90 分鐘	分鐘
		混凝土出料單強度	kgf/cm2	kgf/cm2
		混凝土坍度	cm± cm	cm
		氯離子含量	≦0.15 kg/m3	kg/m3
		試體取樣	每100m3取樣1組3只	每100m3取樣1組 只
		養護作業	有、無
溝頂	模板	預鑄混凝土頂模	長度： cm / 寬度： cm / 厚度： cm	長度： cm / 寬度： cm / 厚度： cm
	鋼筋	鋼筋號數及間距	主筋：# @ cm / 副筋：# @ cm	主筋：# @ cm / 副筋：# @ cm
		搭接長度	主筋： cm / 副筋： cm	主筋： cm / 副筋： cm
		下方保護層厚度	cm	cm
		孔蓋角隅補強	每角隅2-# 、長度 70 cm	每角隅2-# 、長度 cm
	混凝土	澆置完成面標記	有、無
		出廠至澆置完成	≦90 分鐘	分鐘
		混凝土出料單強度	kgf/cm2	kgf/cm2
		混凝土坍度	cm± cm	cm
		氯離子含量	≦0.15 kg/m3	kg/m3
		試體取樣	每100m3取樣1組3只	每100m3取樣1組 只
		完成面隨打粉光	有、無
		養護作業	有、無
CLSM回填高度			每層回填高度 cm	每層回填高度 cm				依規範辦理相關檢驗
抽查結果			□合格 / □不合格，缺失情形：
缺失複查結果			□已完成改善 / □未完成改善，填寫追蹤表進行改善追蹤 / 複查日期： 年 月 日
填表說明：1.抽查標準請依契約書圖具體確實填列，抽查結果請具體明確記載，且能量化者應量化表示。 / 2.抽查結果合格者註明「○」、不合格者註明「╳」、如無需檢查或無此檢查項目註明「╱」。 / 3.抽查不合格應填具「施工抽查缺失改善追蹤表」限期改正。 / 4.本抽查紀錄表應按日填寫，分日檢查不得合併填列。

抽查人員：
高雄市仁武區公所
擋土牆工程抽查紀錄表
工程名稱
監造單位					承攬廠商
抽查位置					抽查日期	年 月 日
抽查時機			□檢驗停留點 □施工中抽查
抽查項目			抽查標準	抽查情形			抽查結果	備註
開挖		基礎挖掘深度	m	m
		擋土牆基礎尺寸	m× m	m× m
擋 / 土 / 牆 / 基 / 礎	模板	模板面	平整、無破損、無變形
		基礎淨寬	cm	cm
		鐵隔件	有、無
	鋼筋	鋼筋號數及間距	主筋：＃ @ cm / 副筋：＃ @ cm	主筋：＃ @ cm / 副筋：＃ @ cm

		搭接長度	主筋： cm / 副筋： cm	主筋： cm / 副筋： cm

		保護層厚度	7.5 cm	cm
	混凝土	澆置完成面標記	有、無
		出廠至澆置完成	≦90 分鐘	分鐘
		混凝土出料單強度	kgf/cm2	kgf/cm2
		混凝土坍度	cm± cm	cm± cm
		氯離子含量	0.15 kg/m3	kg/m3
		試體取樣	每100m3取樣1組3只	每100m3取樣 組 只
		分層澆置高度	≦30cm	cm
		分層澆置企口設置	有、無
		搗實振動時間	5~15秒	秒
		搗實完成時間	15分鐘內振動搗實完成	分鐘內振動搗實完成
		養護作業	有、無
擋 / 土 / 牆 / 牆 / 身	模板	模板面	平整、無破損、無變形
		牆淨距	cm	cm
		鐵隔件	有、無
	鋼筋	鋼筋號數及間距	主筋：＃ @ cm / 副筋：＃ @ cm	主筋：＃ @ cm / 副筋：＃ @ cm

		搭接長度	主筋： cm / 副筋： cm	主筋： cm / 副筋： cm

		保護層厚度	臨土側：7.5cm；其它：5 cm	臨土側： cm；其它： cm
	洩水孔	洩水孔內徑	in	in
		洩水孔坡度	％	％
		洩水孔密度	2 m2/個	m2/個
		洩水孔位置	上下交錯
	伸縮縫	伸縮縫設置	設置間距20 m	m
		伸縮縫寬度	mm	mm
		填縫材填縫	有、無
	混凝土	澆置完成面標記	有、無
		出廠至澆置完成	≦90 分鐘	分鐘
		混凝土出料單強度	kgf/cm2	kgf/cm2
		混凝土坍度	cm± cm	cm
		氯離子含量	0.15 kg/m3	kg/m3
		試體取樣	每100m3取樣1組3只	每100m3取樣 組 只
		分層澆置企口設置	有、無
		搗實振動時間	5~15秒	秒
		搗實完成時間	15分鐘內振動搗實完成	分鐘內振動搗實完成
		完成面隨打粉光	有、無
		養護作業	有、無
其它		濾料包或排水器裝設	/有、無	/
		預留筋留設	有、無
		原土回填	有、無/每次回填≦30cm	/ cm				鬆方厚度
抽查結果			□合格 / □不合格，缺失情形：
缺失複查結果			□已完成改善 / □未完成改善，填寫追蹤表進行改善追蹤 / 複查日期： 年 月 日
填表說明：1.抽查標準請依契約書圖具體確實填列，抽查結果請具體明確記載，且能量化者應量化表示。 / 2.抽查結果合格者註明「○」、不合格者註明「╳」、如無需檢查或無此檢查項目註明「╱」。 / 3.抽查不合格應填具「施工抽查缺失改善追蹤表」限期改正。 / 4.本抽查紀錄表應按日填寫，分日檢查不得合併填列。

抽查人員：
高雄市仁武區公所
護欄工程抽查紀錄表
工程名稱
監造單位				承攬廠商
抽查位置				抽查日期	年 月 日
抽查時機		□檢驗停留點 □施工中抽查
抽查項目		抽查標準	抽查情形			抽查結果	備註
開挖	護欄型式	塊狀護欄/紐澤西護欄
	基礎挖掘尺寸	深度 m、寬度 m	深度 m、寬度 m
	底層整理、夯實	有、無
模板	模板面	平整、無破損、無變形
	護欄淨長	cm	cm				塊狀護欄填列
	護欄淨寬	頂： cm、底： cm	cm
	護欄淨高	cm	cm
鋼筋	植筋	有、無/深度 cm / 號數：#	/ cm / 號數：#				鑽孔後應清理乾淨並注入植筋膠
	鋼筋號數及間距	主筋：# @ cm / 副筋：# @ cm	主筋：# @ cm / 副筋：# @ cm

	搭接長度	主筋： cm / 副筋： cm	主筋： cm / 副筋： cm

	保護層厚度	4 cm	cm
混凝土	澆置完成面標記	有、無
	出廠至澆置完成	≦90 分鐘	分鐘
	混凝土出料單強度	kgf/cm2	kgf/cm2
	混凝土坍度	cm± cm	cm
	氯離子含量	0.15 kg/m3	kg/m3
	試體取樣	每100m3取樣1組3只	每100m3取樣1組 只
	搗實振動時間	5 ~ 15 秒	秒
	搗實完成時間	15分鐘內振動搗實完成	分鐘內振動搗實完成
	完成面隨打粉光	有、無
	養護作業	有、無
伸 / 縮縫	伸縮縫設置	設置間距 m	m
	填縫材填縫	有、無
其它	黑黃相間油漆	有、無/寬度 10 cm	/寬度 cm				黃漆需為反光漆
	反光導標	有、無/間距 cm	/間距 cm
抽查結果		□合格 / □不合格，缺失情形：
缺失複查結果		□已完成改善 / □未完成改善，填寫追蹤表進行改善追蹤 / 複查日期： 年 月 日
填表說明：1.抽查標準請依契約書圖具體確實填列，抽查結果請具體明確記載，且能量化者應量化表示。 / 2.抽查結果合格者註明「○」、不合格者註明「╳」、如無需檢查或無此檢查項目註明「╱」。 / 3.抽查不合格應填具「施工抽查缺失改善追蹤表」限期改正。 / 4.本抽查紀錄表應按日填寫，分日檢查不得合併填列。

抽查人員：
抽查照片
工程名稱		抽查日期	年 月 日
抽查工項
抽查位置

抽查項目：

抽查項目：

抽查缺失改善情形
工程名稱			抽查日期	年 月 日
抽查缺失
改善位置
改 / 善 / 前
改 / 善 / 中
改 / 善 / 後
審核欄	監造人員： 督工人員： 主辦課長：

施工抽查缺失改善追蹤表
工程名稱			抽查日期		年 月 日
監造單位		承攬廠商
抽查缺失項目	□材料，項目： / □施工，項目： / □其它，項目：
缺失原因分析 / 與 / 改善情形說明
爾後預防作為
改善情形確認	(由監造單位確認)	改善完成日期		年 月 日
承攬廠商	監造單位	主辦機關
品管人員： / 工地負責人：	現場監工： / 監造主管： / 專任技師：	□同意備查
		□缺失未完成改善，退回修正 / 說明：