高雄市政府研究發展考核委員會作業程序說明表
項目編號	FA01
項目名稱	年度施政計畫先期作業之編審(送審程序)
承辦單位	綜合計畫組、管制考核組
作業程序說明	壹、前言 / 一、為落實市政建設目標，貫徹中程計畫預算制度，提昇年度預算編審效益，順利完成先期作業審查，特訂定本作業程序。 / 二、實施範圍 / （一）計畫總經費達新臺幣三千萬元以上之公共建設、重要行政計畫，或每項儀器及設備金額達新臺幣一百五十萬元以上之儀器設備申購計畫。 / （二）上述公共建設、重要行政、儀器設備申購計畫之定義如下： / 1.公共建設計畫：計畫總經費50%以上編列於歲出預算資本門者。 / 2.儀器設備申購計畫：指申購車輛、資訊相關軟硬體、醫療儀器設備以外，供量測、計算、分析、教學研究及業務檢驗用。 / 3.重要行政計畫：非屬上述二類之計畫均屬之。 / 貳、送審程序 / 一、研考會籌備事項 / （一）當年度1月訂頒年度施政計畫先期作業實施計畫，函知本府各一級機關。 / （二）當年度2月辦理先期作業講習。 / 二、各一級機關辦理事項 / （一）當年度收到研考會訂頒年度先期作業實施計畫後，轉知所屬主辦機關憑辦。 / （二）各主辦機關完成登錄先期作業相關資料並函送各該一級機關審查，各一級機關辦理內部初審後，於當年度4月函送研考會辦理先期作業審查。 / 三、研考會審查作業 / （一）當年度5月至7月辦理先期作業初審及現勘。 / （二）當年度8月辦理先期作業複審。 / （三）當年度8月至9月主計處辦理預算平衡會議。 / （四）當年度9月將先期作業審議結果通知各一級機關納入年度概算。
控制重點	一、當年度4月30日前：各一級機關提出計畫需求送研考會 / 二、當年度8月~9月：研考會將審議結果通知各一級機關納入年度概算。 / 三、其他： / （一）先期作業相關審查時程，仍以當年度研考會通知為主。 / （二）機關提報先期作業計畫，應至研考會「施政計畫管理資訊系統」（http://rdec-gpmnet.kcg.gov.tw/）依系統格式填報，並請由系統下載優先順序評審表及個案計畫，裝訂成冊一式3份函送研考會。未依規定提報者，得不受理審查。
法令依據	本府101年1月3日高市府研綜字第10130000400號函修正高雄 / 市政府年度施政計畫先期作業要點
使用表單	請依據研考會「施政計畫管理資訊系統」（http://rdec-gpmnet.kcg.gov.tw/）內容填報

高雄市政府研究發展考核委員會作業流程圖
年度施政計畫先期作業之編審(送審程序)

研考會
籌備作業

1月函頒先期作業實施計畫
研考會

2月辦理先期作業講習
研考會

4月提報先期作業計畫
各一級機關

系統填報、相關資料、金額正確性

否

是

5月~7月先期作業初審
研考會主辦（初審小組審查）

8月先期作業複審
研考會主辦（副市長召集複審會）

預算平衡會議

9月通知各一級機關先期作業
審查成果
研考會

結束