1、計畫名稱：和發分隊新建工程
2、預定期程：自110年6月1日起至112年12月31日止
3、總經費：1億471萬1000元
4、辦理事項：計畫新建於經濟發展局經管之本市大寮區和發產業園區第二停車
        場用地(大寮段二小段1187-10地號)，土地面積共4,617平方公
        尺，本案土地所需面積為1,653平方公尺(約500坪)。
5、問題評析：鑑於本局於大寮區轄下分隊有中庄分隊及大寮分隊；惟中庄分隊
        與目前和發產業園區距離6.5公里(車程12分鐘)，大寮分隊與目
        前和發產業園區距離5.3公里(車程11分鐘)，加上和發產業園區
        近幾年發展迅速，為強化整體轄區防救災能力，以有效縮短搶救
        時間，新建基層分隊實刻不容緩，新建完成後將有效提昇大隊指
        揮、管制救災救護效率，進而保障民眾生命財產安全。
6、選擇方案：新設本市大寮區和發消防分隊。
(1)優點：
 ①彌補本市大寮區現有兩分隊(大寮分隊及中庄分隊)不足之救災能量(無法量
    化)。
 ②節省現有消防人員遠距調撥救災之時程(每次出勤約節省路程4~7分鐘)與
    人力分配。
 ③提升廠商進駐和發產業園區之意願並保障當地居民之生命、財產及安全(無
    法量化)。
(2)缺點：花費興建費用1億471萬1,000元。
7、替代方案：以本局目前大寮區鄰近分隊遠距調撥救災。
(1)優點：節省興建費用1億471萬1,000元。
(2)缺點：
 ①由鄰近消防分隊前往救災，車程時間較長且急迫性不足(每次出勤需11~13
    分鐘抵達和發產業園區)。
 ②當地無消防分隊進駐，無法充分保障當地居民之生命、財產及安全(無法量
    化)。