111年度「高屏溪水質水量保護區」
水源保育與回饋計畫附件
附件編號	：	第八款項次6-(1)-1
工作項目	：	雇用臨時人員辦理水資源保護區巡查業務

高雄市茂林區公所

中華民國 110 年 10 月

高雄市茂林區111年水質水量保護區巡查計畫
計畫依據
茂林區全區屬於高屏溪攔河堰自來水水質保護區，高屏溪攔河堰自來水水質保護區總面積約2896平方公里，包含16個行政區，本區轄內重要水源為高屏溪上游之濁口溪（含支流霧瓦那溪、木勝溪、阿夏那溪及溫泉溪），本計畫範圍即以濁口溪為主，行政區包括高雄市茂林區茂林里、萬山里及多納里，面積約194平方公里，人口數約為1850人。
計畫目標
111年度本區採勞務承攬，由本所指派於保護區內執行溪流巡查，通報廢棄物傾倒、構工、盜採砂石、違法獵捕等非法行為，以維護溪流環境品質。
實施日期
自111年01月01日至111年12月31日止。
保護區名稱
    高屏溪水質水量保護區
伍、巡查計畫執行單位：
    茂林區公所(單位窗口及巡查人力窗口)
    農觀課課員：唐月花 電話：(07)- 6801045 分機230

陸、巡查人力及組成：
    111年度本區採勞務承攬，遴選1人，由本所指派於保護區內執行溪流巡查，通報 廢棄物傾倒、構工、盜採砂石、違法獵捕等非法行為，以維護溪流環境品質。
柒、巡查方式：
  (一)本區巡查路線如下：茂林區公所→往南至茂林林道→大津橋→ 折返往東至情人
      谷聯絡道路→往西北至茂林林道→羅木斯聯絡道路→折返至茂林林道→往西北
      至萬山→多納。
  (二)本區巡查方式如下：
     1.每日依班表派員巡查一次，班表由茂林區公所排定。
     2.保護區較大或具危險性之地區，執行單位得增加巡查次數與人力。
     3.於接獲貽害水質與水量行為之通報後，則立即進行巡查。
     4.巡查單位辦理巡查情形，應詳載於巡查工作日誌。
捌、巡查管理作業：
 (一)執行單位單一聯繫窗口：由茂林區公所農觀課承辦人員做為本計畫執行及管理作
     業之單一聯繫窗口。 農觀課課員：唐月花 電話：(07)- 6801045 分機230
 (二)巡查案件追蹤作業：巡查人員完成巡查作業後，需彙整當日巡查情形，並填寫巡
     查紀錄表，陳報核示，並建檔追蹤管制。
  (三)巡查聯繫機制：巡查人員與區公所及市府聯繫機制主要分為兩部分，分別為貽
      害水質與水量之行為查報與通報，以及每月例行性通報彙整，其機制詳細內容
      說明如下：
聯繫項目	聯繫時機	聯繫對象
貽貽害水質與水量之行為查報與通報	發發現有貽害水質與水量之行為時	由巡查人員通報區公所承辦人員，由區公所承辦人通報市府水利局，再由市府水利局函請相關目的事業主管機關辦理會勘。
每每月例行性通報彙整	每每月5日，過假日則順延	由區公所承辦人員於每月5日前，彙整貽害水質與水量之行為案件追蹤表與前一月查報月報表，自行保存備查。

 (四)巡查作業其他配合措施：
   1.市府水利局不定期督導及抽查相關巡查資料。
   2.配合每季經營管理與安全維護督導提送月報表。
   3.舉行年度巡查成果彙整與檢討會議：依據現有技術、規範與作業方式、巡查人員
     之巡查經驗與問題，進行本巡查計畫之修正作業。
   4.巡查人員保險：依據勞動基準法相關規定為巡查人員保勞保及健保，並加保意外
     責任險。
 玖、經費及來源：
      本計畫之經費概算如下，而經費來源主要由水源保育與回饋費（新台幣
      350,000 元）及本區公所年度預算編列(新台幣33,305元)，並由保護區內公所
      辦理巡查作業事項。
預算分攤表
預算來源	金額	比例(%)	備註
總預算	383,305	100
水源保育與回饋費	350,000	91.31	巡查人員薪資、勞健保、年終工作獎金、勞退金及巡查行政費等相關費用
自籌款	33,305	8.69

巡查人員經費概算表
項目	數量	規格	費用	備註
巡查人員薪資	1	年	383,305	含全年薪資、勞健保、年終工作獎金、勞退金及巡查行政費等相關費用

拾、預期效益
    110年陸續發生於水質水量保護區遭破壞水源事件，落實執行保護水源之工作，回應補助機關將水質水量保護區水源保育與回饋經費實際運用於水源保育之期待，並確實協助維護保護區水源之安全管理，更顯重要及實際。