
高雄市政府都市發展局114年度施政績效成果報告
	重要施政項目
	執　　行　　成　　果　　與　　效　　益

	壹、綜合企劃
一、推動特貿三公辦都更






二、辦理多功能經貿園區都市計畫通盤檢討




貳、區域發展及審議
一、辦理都市計畫區及非都市計畫區審議






















二、推動鄉村地區整體規劃


參、都市規劃
一、辦理本市都市計畫檢討













二、建構北高雄科技廊帶









三、辦理鳳山都市計畫通盤檢討及中崙農業區規劃




四、辦理公共設施用地專案通盤檢討




五、變更鐵路地下化增額容積土地使用分區管制及修訂許可要點


六、持續推動大林蒲遷村作業














肆、都市設計
一、都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議業務

二、優化都設審議機制，共創便捷友善開發環境

三、導入都市設計審議案件 LINE 查詢與進度推播服務


伍、社區營造
一、持續推動高雄市社區營造計畫






二、爭取城鎮風貌計畫補助經費，提升整體景觀及生活空間品質









三、打造燕巢橫山共創基地韌性基盤


陸、都市更新
一、推動公辦都更，透過公共建設帶動私人投資











二、協助民辦都更，強化都更培力並加速審議











三、高雄市住宅及都更中心揭牌營運




柒、住宅發展
一、興辦社會住宅維護居住正義








二、持續開辦多元住宅補貼方案






三、社會住宅包租代管提供多元居住選擇



捌、都市開發
一、左營區機20公辦都更招商






二、打造旗糖農創園區綠色未來








三、配合市政建設開發與都市計畫發布測設都市計畫樁位

四、辦理容積移轉審核作業



玖、整體風險管理(含內部控制)推動情形
	
特貿三案均已完成環評、交評及都設等法定審議程序，都市更新審議部分，北基地已於114年4月28日、9月3日陸續取得事業及權變計畫核定；南基地北側於114年11月21日取得事業計畫核定、12月30日權變計畫大會審議；南基地南側於114年12月4日取得事業及權變計畫核定。另三案已分別於114年4月30日、7月1日及9月30日舉辦動土典禮，並陸續進行雜項連續壁工程中，3案預計120年起陸續完工。

本案已於本市都委會專案小組完成14次討論，配合本府淨零數位及產業轉型政策，就產業引進、交通運輸、產住合宜、回饋代金、土管都設等實質變更內容予以檢討，並於114年6月18日、10月9日分階段持續完成本市都委會審議；另涉及主要計畫部分，業於114年11月17日提報內政部都委會續審，114年12月23日召開第一次專案小組。


1.都市計畫審議通過重要案件
為推動產業發展、配合捷運開發、促進地方發展及提高社會福利，本市都委會114年共召開70次會議(委員會11次、專案小組會議59次)，計完成37件審議案，審議通過之重要案件如下：
(1)推動產業發展：楠梓園區台積電P3、P4、P5廠、新材料循環產業園區、林園高值化(第二階段)等變更案。
(2)改善交通系統：國道7號高雄路段新建工程、楠梓園區聯外交通整體計畫等變更案。
(3)配合捷運開發：捷運黃線Y3、Y6、Y8、Y15、Y18站、輕軌C34站等場站周邊土地開發案。
(4)公有土地活化：三民原覆鼎北營區、捷運世運站（R17）東南側A5及A6街廓、捷運前金站周邊土地、林德官公有眷舍、澄清湖運動休閒專用區劃定為都市更新地區等。
(5)促進地方發展：環狀輕軌及鐵路地下化增額容積、大林蒲遷村安置地、新材料循環產業園區、高雄港站及大寮81期重劃區容積調配等變更、凹子底地區第五次、左營地區第四次(第一、二階段)、多功能經貿園區特定區第三次(第一、二階段)、鳳山都市計畫第四次(第一階段)等通盤檢討案。
2.非都市土地開發許可審議通過重要案件
114年本市非都市土地使用分區及使用地變更專責審議小組共召開19次會議（大會4次，專案小組會議15次），審議通過嘉竹科技產業園區、觀音山金寶塔擴充案（土地使用分區變更計畫）、田寮大崗山觀光旅館、高雄市非都市土地第一次編定使用分區及使用地、使用分區更正、仁武區使用分區檢討變更等案。

本府都發局陸續辦理六龜、永安、大樹、內門、路竹等區鄉村地區整體規劃及美濃區聚落規劃作業，並辦理多場民眾參與會議徵詢及交流地方意見。


1.為強化高雄港聯外交通並紓解國道1號壅塞，行政院於112年3月核定國道七號高雄段新建工程建設計畫，路線全長約23公里，行經大社、仁武、澄清湖特定區、鳥松（仁美）、大坪頂以東、大寮、大坪頂特定區及原高雄市等8處主要計畫區及3處細部計畫區。本府配合辦理都市計畫變更，已於114年6月及12月分別經市都委會及內政部都委會審議通過，其中大社、仁武及大坪頂以東、大坪頂特定區與原高雄市等主要計畫，已於12月發布實施。
2.為推動「國家重點領域校際研教園區」並強化整體競爭力，清大及陽明交大分部將發展半導體、人工智慧、淨零碳排與智慧城市等產學共創之教學與研發中心，培育高階科技與管理人才，帶動區域產學發展。本府配合辦理土地使用分區及管制調整，加速設校進程；其中陽明交大（凹子底機關用地八）已於114年6月發布實施，清大（舊左中）都市計畫變更案亦於114年12月經內政部都委會審議通過。

1.本府與中央合作推動南部科學園區高雄第三園區（楠梓園區），發展為循環技術、材料研發及半導體先進產業之S廊帶核心。配合聯外交通建設，完成楠梓匝道及聯絡道都市計畫變更，並於114年10月發布實施；另因應半導體供應鏈發展需求，調整園區土地使用分區管制，於114年11月發布實施。
2.配合S廊帶布局及捷運岡山路竹延伸線第二階段核定，持續推動北高雄都市計畫通盤檢討。岡山第三次通檢已於114年12月經內政部都委會審竣，路竹第四次通檢刻由本市都委會審議中。另為帶動場站周邊發展，已完成RK2、RK3及RK6站周邊變更為捷運開發區，並於114年11月經內政部都委會審竣。

因應鳳山近年藝文、捷運與鐵路建設帶動城市轉型，本府於112年5月啟動都市計畫通盤檢討並公開徵求意見，已辦理6場綜合座談、11場主題座談及工作坊，廣納民意，推動中崙農業區及公保地檢討，全面檢視土地使用規劃，朝綠色運輸宜居城市發展。全案於114年6月辦理草案公展，第一階段於114年12月29日經本市都委會第138次會議審議通過；中崙農業區變更案列第二階段，刻於本市都委會審議中。

為解決公共設施用地長期劃設未取得、影響民眾權益問題，辦理全市18處都市計畫區專案通盤檢討。目前仁武、大寮、茄萣、岡山、湖內、美濃湖、鳥松仁美、旗山、澄清湖、原市地區、岡山交流道、美濃及燕巢等13處已分階段發布實施；阿蓮、湖內（大湖地區）、大社及高雄新市鎮既成發展區等4處已經內政部審議通過；其餘楠梓交流道（鳳山厝）案刻於內政部都委會審議中。

因應容移代金改採市價計算，修訂增額容積折繳機制，並考量其對周邊公共設施之外部性影響，增訂公共設施保留地折抵方式，據以調整增額容積之土地使用分區管制及審查機制，並同步修訂高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫之增額容積申請許可要點。相關土地使用分區管制變更已於114年8月經本市都委會審議通過，許可要點刻依法制作業程序辦理。

1.大林蒲遷村計畫經費約800億元，已納入行政院112年12月核定之經濟部「新材料循環產業園區」修訂計畫。自113年6月第五次說明會後，多數民眾期盼加速遷村，市府與經濟部持續推動環評及都市計畫審查作業。
2.經濟部已啟動環評、都市計畫變更及可行性規劃等法定程序；都市計畫變更於114年10月經本市都委會審議通過，主要計畫續由內政部審議；第二階段環評為期3季的環境調查已完成，並於114年12月辦理現勘及公聽會。
3.遷村安置地都市計畫變更於114年10月經本市都委會審議通過，主要計畫已於114年12月31日報請內政部審議。
4.本府將持續協助經濟部完成相關法定程序，預計115年底完成園區設置編定，屆時可依法與鄉親簽約並啟動實質遷村。
5.為銜接遷村作業，自115年1月起辦理宗教設施協議價購說明會、115年4月起辦理住商及非住商用地價購協議說明會，並同步推動安置地公共設施設計與開工。
（一

本市都市設計審議委員會114年共召開65場次會議(委員會33場及幹事會32場)，計完成110案審議及4件建築師簽證核備案。



114年1月23日函頒施行「高雄市政府都市設計審查規範」，落實淨零願景、強化環境永續、綠覆率與連續遮蔭設計，以提升開發效能，建構具韌性的都市空間，共創便捷友善的開發投資環境。


都發局於114年10月20日推出「申請案件LINE查詢與進度推播」服務，整合都市設計審議案件管理系統，讓設計人與申請人可透過手機即時掌握案件受理、排會、通知與審議紀錄等，全面提升作業透明度與便利性，減少往返洽詢與等待時間，使都市設計審議流程更為便利。


以多元輔助方案，提供社區申請「零碳綠環境」與「多元整合型」之新增社造點及維護管理等2大補助類型，導入淨零排放理念，並將溫室氣體減量相關措施納入提案評選之評分項目，協助社區改善生活環境品質，引導社區自力植樹綠化，進行減碳綠化行動，114年輔導社區完成20處零碳綠環境及多元整合型之社區公共空間環境改造。114年有杉林區日光小林社區「Hi o hui一起給力」、旗山區山澗八里永續促進會「山澗八里驛站」、湖內區湖庄社區「四季香草園」社區營造成果榮獲2025年高雄市社區景觀營造類建築園冶獎。

1.114年度本府獲國土署核定「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型提案「三民綠十字生態樞紐營造計畫」（設計費），以及政策引導型提案「衛武營綠色運動花園營造計畫」、「左營歷史城鎮風貌眷村『文化行旅』綠環境改善計畫」、「鳳山區公兒9公園改善工程」、「鳳山區公兒10公園改善工程」、「三民區新客家文化園區生態景觀整建改善計畫」、「半屏山園區遊憩景觀環境改善計畫」、「114年環境景觀總顧問計畫」、「114年社區規劃師駐地輔導計畫」、地方創生型提案「大寮自行車道秘境串聯及創生環境營造計畫」等10案補助經費計5,757萬元。
2.內政部國土管理署114年12月17日公布「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行績效評鑑暨工程督導考核結果，本府執行績效與橫向協調能力，獲全國整體表現「優等」，以及環境景觀總顧問「優等」之雙重殊榮。

燕巢橫山共創基地以結合SDGs永續發展目標及環境保護精神，辦理「燕巢橫山共創基地韌性基盤整備工程」，規劃整體排水改善，採用景觀微滯洪草坡方式，提升基地透水、保水，減少雨水逕流，提供現地微滯洪調節及景觀綠化營造功能，已於114年6月20日完工。


1.因應科技產業進駐高雄，上下游產業群聚帶來的住商需求，本府透過軌道建設，強化大眾運輸導向（TOD）發展，加速公辦都更推動，同時提升公共行政服務設施效能，帶動城市產業升級，除捷運鳳山國中站周邊都更案外，共計推出24件公辦都更案，合計帶動2,742億元投資開發。
2.截至114年已有16件成功簽約（包括特貿三3處基地、舊市議會、左營高鐵科技之心2處基地、左營機二十2處基地、岡山行政中心、岡山87期46地號、亞灣智慧公宅二期、左營海軍眷村一期3處基地、車專四五及長明派出所、苓雅清潔隊），合計將可帶動1,915億元投資開發。另有3件準備簽約（包括R17世運站周邊A5街廓、前金區後金段44地號、澄清湖運專區），5件公辦都更案招商中（包括R17世運站周邊A6街廓、左營海軍眷村二期4處基地），預估可再吸引827億元投資，將持續推動公辦都更計畫，提升高雄城市發展量能，帶動周邊更新開發。

1.本府以民辦公協方式協助社區，於慈愛、民族、中興、河濱等社區以及南華商圈內布設5處區域型都更工作站，並配合高雄住都中心成立，115年於中心增設本市第6處區域型都更工作站，另114年工作站擴大服務範圍，於本市10處區公所設置行動工作站，提供專業諮詢並邀請民眾參與定期都更系列教育講習課程，提升都更專業知能。
2.本府提出「輔導民間自主都市更新五八八專案」協助社區成立更新會，推動迄今已核准立案11處都市更新會，3處核准籌組更新會；成立更新會後本府透過補助更新會先期規劃作業費用「最高150萬元第一桶金補助」，讓更新會舉辦工作坊整合出社區最大共識，目前已有有2處都市更新會辦理中。
3.為加速已完成整合之都更重建案推動，民間報核案件本府皆比照「高雄都更168專案」加速審理，110年迄今已核定5案，規模約1,150戶，投資額超過106億元，另有5案審理中。

高雄市住宅及都市更新中心業於114年8月1日正式揭牌啟用，本府已完成組織章程、董事會議事規則、人事管理、內部控制、稽核作業及採購作業等重要內部規章之核定與備查，並完成辦公廳舍整修（鹽埕區原高雄國際會議中心六樓），逐步建構行政法人運作體制，整合民間專業能量，強化社會住宅營運、公辦都市更新及資產活化之專責推動效能。


1.本府成立「高雄市社會住宅推動平台」，不定期邀請國土署、國家住都中心及本府相關局處共同研商推動社會住宅之對策，並縮短行政流程，加速推動本市社宅興建，截至114年12月已召開19次平台會議。
2.本市社會住宅政策由本府及內政部指示國家住都中心一同興建，自110年啟動工程發包，截至114年12月，完工營運中3,336戶、興建中(含已決標)19,651戶、盤點(規劃中)3,213戶，合計已推動26,200戶社會住宅，預計115年後陸續完工啟用，讓民眾有更多元及優質的居住環境。

1.中央300億擴大租金補貼於114年1月1日開辦，持續辦理至114年底，地方政府協助受理申請、補件、審核及核定准駁，統計至114年12月31日止本市申請戶約有12萬7千戶，已核定11萬4千多戶。
2.搭配中央擴大租金補貼專案，本府運用囤房稅收入，加碼開辦增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼及首購住宅貸款利息補貼等措施，減輕民眾在高雄的居住負擔，落實居住正義。

配合中央社會住宅包租代管政策，本府委託民間租賃業者將民間空餘屋轉作社會住宅，媒合有需求的民眾租住，除享有低於市場行情之租金，並提供弱勢戶租金補助，讓有租屋需求的青年與弱勢民眾有更多元的居住選擇，並於112年9月開辦第4期計畫，截至114年12月底，本市已媒合4,147戶。


左營區大中路與民族路口舊水肥廠(機20)公辦都更，變更都市計畫為1.4公頃第5種住宅區及0.4公頃的公園及廣場用地，規劃為兩單元，採公辦都更權利變換方式開發。實施者已於114年12月29日將都市更新事業及權利變換計畫草案報核，本府刻正辦理都市更新、都市設計、交通影響評估等審議作業。本案預計更新完成後，市府除分回房地外，另可取得一棟公務辦公大樓、一棟社會住宅與社福設施及開闢完成的公園。

本府都發局以均衡城鄉發展為目標，與台糖公司合作將閒置多年之旗山糖廠活化為「東九道之驛-旗糖農創園區」，作為農產加工加值、綠色農業循環經濟、體驗經濟與數位機能之產業微型園區，提供在地微型企業寬敞舒適、相對可負擔租金的經營環境，兼供周邊居民散步休閒的場域，彌補旗美地區公園綠地不足的缺口。114年間辦理多項活動，包含親子類「小螞蟻樂園」及「旗糖農創園區親子劇活動」、鼓勵青年參與之「2025嗨山祭-青年熱音競賽」，及結合創作及推廣淨零之「《驛．淨》自造廠裝置創作競賽」，以強化園區公眾參與。

為促使都市建設順利推動並加速完成，依都市計畫發布、公共工程或防洪工程等需求，辦理都市計畫樁測設，114年施作劃定「變更高雄市鳳山細部計畫（第三次通盤檢討）案（第五階段）」都市計畫案等66案樁位測定作業。

114年共核發54件容積移轉許可證明，取得3.1億元容積移轉代金及14,256平方公尺之公共設施保留地，容積移轉代金專款專用於取得公共設施保留地，減少市府編列土地徵收費用，減輕公務預算負擔，並保障部分未徵收之公共設施保留地地主之財產權。

本府都發局已依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」，將風險管理(含內部控制)融入日常作業與決策運作，考量可能影響目標達成之風險，據以擇選合宜可行之策略及設定機關之目標(含關鍵策略目標)，並透過辨識及評估風險，採取內部控制或其他處理機制，以合理確保達成施政目標。
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