 拾玖、交  通
一、運輸規劃
（1） 高快速道路路網規劃
1. 國道七號高雄路段計畫
本案為交通部高速公路局主辦之案件，行政院112年3月23日核定建設計畫，刻正辦理細部設計及路型審議刻正辦理中，預計119年完工。
2. 國道1號岡山第二交流道
本案為交通部高速公路局主辦之案件，行政院110年5月7日核定建設計畫，刻正辦理招標中，預計117年完工。
3. 高屏第二東西向快速道路
本案為交通部公路局主辦之案件，行政院114年9月22日核定建設計畫，刻正辦理初步設計作業，預計121年完工。
4. 台27甲新威大橋延伸至國10里港交流道工程
本案為交通部公路局主辦之案件，計畫道路為由國道10號里港交流道至新威大橋，第一階段(里港至美濃)112年12月動工，第二階段(美濃至六龜)113年11月動工，全線預定119年完工。
5. 橋頭科學園區聯外交通路網
(1) 短期：友情路拓寬已於110年8月通車。1-2號道路已完工，並於114年5月開放通車，另大遼路拓寬各工項已完成。
(2) 中長期：新增3座橋涵(配合1-1、1-2、1-3道路)及增設橋科匝道及連絡道工程，將採一次施工，分階段完成方式辦理，橋涵預計於117年完工，橋科連絡道則預計於118年完工。
(3) 台39（高鐵橋下道路）延伸線優先路段(市道186線至1-2計畫道路)，設計、都市計畫變更及用地取得及施工由本府新工處負責。並業於114年2月開工，預計於116年中完工。
6. 楠梓產業園區聯外交通路網
(1)短期：
①因應園區建廠所帶來車潮，交通局已於113年11月完成翠華路、左楠路、加昌路等19處路口智慧號誌調整，運用AI技術監測車流，動態優化紅綠燈秒數，有效舒緩尖峰車流壅塞情形。
②楠梓科學園區鄰近捷運油廠國小站，為便利員工通勤使用捷運，市府攜手南部科學園區管理局與台積電，增設捷運油廠國小站至園區的專屬接駁車，現況使用情形踴躍，接駁車每日搭乘人潮已逾2000人次，另捷運油廠國小站搭乘人次亦較去年同期成長37%。
③另於捷運站及園區入口擴增150席YouBike，預計未來再增設至少100席，鼓勵員工採用綠色運具。
(2)中期：
①翠華路（世運大道至明潭路）拓寬工程已完工，將車行空間由單向2快1慢車道擴增至3快1慢車道，提高交通流暢度。
②新台17線南段工程計畫預計於115年底完工，完工後可有效分流南北向交通，降低周邊道路壓力。
(3)長期：
①為因應長遠交通需求，楠梓產業園區國道1號新設匝道已於113年4月獲行政院核定，預計117年底完工。此工程完成後，將大幅降低園區車流對地方道路的影響，提升園區進出效率。
②市府亦將屏山巷開闢計畫納入道路開發評估，並積極與南部科學園區管理局及中央單位合作，爭取經費補助，加快道路建設進程。
（2） 交通疏導計畫
1. 傳統節慶連假交通疏導計畫 
(1) 針對各景點及交通重要節點，指標牌面、動線管制規劃、停車場規劃、易壅塞路口(段)請該管單位及員警加強指揮疏導、行人徒步區規劃等。
(2) 壅塞時間預測與提早部署警力疏導。透過交通局智慧運輸中心預測1-2小時後的壅塞路況，與交通大隊線上警力通力合作，超前部署疏導車流。另透過各管道（網站、媒體、報紙等）加強宣導各項交通疏導措施。
(3) 規劃「捷運+接駁公車」的旅遊路線，鼓勵民眾多使用399通勤月票搭乘公共運輸出遊，省錢、便利免塞車。
2. 大型活動及演唱會交通疏導計畫
(1) 本市世運主場館、巨蛋演唱會，因場域周邊交通管制、交通量較大，除宣導「多搭車、多走路、不開車」的策略，同時透過智慧交通系統監控，搭配電信公司CVP信令資訊，調度高鐵、台鐵、捷運與接駁車的搭乘人潮預估與流暢度，縮短散場疏運時間。同時透過新一代智慧運輸系統，運用大數據即時資料處理技術及分析預測，以智慧儀表板監控大型活動的路況、捷運、停車、人潮等即時資料，包括透過捷運即時進(出)站的人數掌握以及運用CVP即時電信人潮數據，縮短疏運時間。
(2) 114年下半年BLACKPINK、TWICE及2025AAA頒獎典禮等活等，115年上半年K-SPARK等活動，其疏運狀況均能維持動線順暢且於預定時間內疏散完畢。

二、停車場興建與管理
（1） 興建路外公有停車場，並持續輔導廠商提升工程品質
1. 興建路外平面停車場或採素地委外標租方式辦理
115年上半年完成新建8處平面路外停車場【岡山大義二路停車場、仁武中華路停車場、前鎮新衙路停車場、鼓山新德路停車場、小港鳳福路停車場、澄清湖迷宮花園停車場、澄清湖後門停車場(工務局代辦)、果嶺高爾夫練習場停車場(水利局代辦)】，計新增小型車1,131格、機車125格，紓緩熱點地區停車需求。現階段進行開闢中之停車場有4場，另尚有13場進行規劃中，完工後可再增加約小型車1,162格及機車92格停車位。
2. 興建路外立體停車場
(1) 漢民公園地下停車場
規劃興建地下2層停車場，已於114年4月25日開工，可提供小型車290格位。
(2) 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場-交通局代辦
規劃興建地上3層停車場，已於114年8月28日開工，可提供機車787格位。
(3) 2場完工後可再增加小型車290格及機車787格停車位，提升停車環境使用效用。
（2） 引進民間資金採促參或素地標租方式參與推動停車場立體化多目標使用
1. 凹子底停車場(停35)BOT案
預計115年第3季取得使照。規劃興建地上8層、地下4層停車場，公共停車場部分可提供小型車600格、機車1,100格及自行車40格位停車空間，另再引進本府辦公空間(含公設575坪)、商場、餐廳及一般事務所作為附屬事業。
2. 智昌停車場與停車場用地標租
預計115年8月取得使照。規劃地上2層立體停車場，公共停車場部分可提供小型車124格、機車124格停車空間，屋頂設置太陽能光電設施。另再引進里民活動中心、日照中心及羽球館等附屬事業。
（3） 輔導民間利用閒置空地或住商大樓停車空間設置路外公共停車場及利用學校空間於課後時間作公共停車場使用
1. 115年1至6月核發48場民營路外公共停車場登記證，新增小型車2,360格及機車1,069格位。全市有效設立登記之民營路外公共停車場共計1,194場，可提供大型車5,236格、小型車84,842格及機車28,330格位。
2. 已輔導24處商辦及8處住宅領有停車場登記證，計提供小型車3,020格及機車196格位。
3. 已輔導22所學校釋出校園停車空間，計提供大型車25格、小型車1,791格及機車350格停車格位。
（4） 停車收費管理
1. 汽車停車收費管理
本市至115年上半年路邊及公有路外平面停車場合計有停車格位78,614格，其中納入收費管理者約90%。
2. 機車停車收費管理
(1) 瑞豐夜市、新堀江、高雄火車站、三多商圈、十全商圈、成功二路(輕軌西側)、新光停車場及駁二特區機車停車格等納入收費管理，115年上半年路邊及公有路外平面停車場合計有收費機車格位6,675格。
(2) 新興區亞洲商務中心大樓、苓雅區台灣企業領袖大樓、左營區時代富豪優生企業大樓、市政企業總部及環球企業大樓等5處路邊機車格(共24格)，調整為智慧限時機車格，並採限時免費(0~20分鐘)措施，提高停車周轉率，滿足地方臨停需求。
（5） 提供手機簡訊通知路邊停車未繳費、違停車輛被拖吊訊息服務 
1. 簡訊通知未繳費服務措施，115年上半年計發出40,529通簡訊通知。
2. 簡訊通知違停車輛已被拖吊訊息服務，115年上半年計發出468通簡訊通知。
（6） 公私協力營造友善停車環境
1. 賡續推動路外停車場委託民間經營，引進民間創新智慧停車服務，截至115年上半年計有26場立體停車場及217場平面停車場委託民間經營。
2. 本市日前已建置11,050格智慧停車設備及28,053格地磁感測設備，即時回傳路邊停車格剩餘格位資訊，並提供民間APP介接相關資訊，引導民眾快速找到停車位，減少車流及節能減碳。

三、公共運輸督導管理
(一) 高雄市積極爭取並推出相關電動大客車營運補助。另為改善客運業者營運環境，配合TPASS月票上線，同步積極爭取中央補助，除補足業者票價及提升車公里成本運價外，並同時提升客運從業人員薪資，打造優質減碳公共運輸服務，大幅改善從業人員薪資待遇。期可吸引更多優秀公車駕駛長加入，提升公車服務品質並同時縮短南北薪資差距，落實交通平權承諾。
(二) MaaS（Mobility as a Service）交通行動服務計畫
1. MaaS計畫提升高雄市公共運具(捷運、公車、輕軌、渡輪)服務品質，整合多元公共運具提供民眾便捷、可靠、穩定的運輸服務。自111年8月1日起，推出全國首創MeN Go QR月票服務。配合行政院「促進公共運輸使用方案」及TPASS通勤月票推動計畫，112年4月27日搶先全國推出高雄市區399通勤月票，並於112年7月1日推出南高屏999月票服務，大幅減輕通勤族負擔並促進南部生活圈更密切聯繫與發展，響應節能減碳綠生活。
2. TPASS自112年4月27日開賣，至115年上半年累積銷售量突破2,900,000張，使用次數已超過1.46億人次。
(三) 公車永續幸福計畫
[bookmark: _Hlk124270271]公車進校園接駁服務，含樹德科大、實踐大學、正修科大、樹人醫專、輔英科大、中山大學、高雄餐旅大學、高雄科技大學等8所學校路線。經統計至115年上半年運量182,217人次，相較114年同期171,483次，增幅6.3%。
(四) 舒適友善之通用運輸環境
1. 為提升公車服務品質、建立無障礙友善運輸環境，目前已有697輛無障礙公車營運於行經醫院及身心障礙特殊教育學校等處之路線。
2. 交通局陸續接獲各界捐贈復康巴士，車隊規模達170 輛，提供身心障礙人士更安全便捷的運輸服務。統計至115年上半年復康巴士共提供114,508趟次服務，服務193,695人次。
(五) 持續推動綠能電動公車
截至115年上半年，本市共有電動公車400輛(總車輛數834，電車比例48%)，港都客運240輛、南台灣客運34輛、漢程客運92輛、高雄客運34輛。

四、計程車管理
（一）公車式小黃及高雄GO縫合城鄉交通間隙
1. [bookmark: _Hlk216901192]截至115年5月底，公車式小黃48條路線涵蓋34個行政區，115年1-5月累積運量達93,630人次，在滿足乘客搭乘需求下，不僅減輕市府財政負擔，更提供民眾公車票價、計程車服務品質。
1. 本府交通局於旗美山城地區包括美濃、杉林、六龜、內門、甲仙、茂林、桃源及那瑪夏等區推動幸福共享高雄GO服務，以點對點之預約模式，提供及門共乘服務，滿足偏鄉地區居民日常之就醫、就學、就養等基本民行需求，115年3月桃源、那瑪夏正式通車後，達成旗美山城地區公共運輸覆蓋率100%之政策目標，落實偏鄉交通平權，115年1-5月累積運量達94,004人次。
（二）翻轉小黃計程車創新服務
1. 推動通用（無障礙）計程車隊服務
1. 目前已有27輛上路服務，115年1-5月通用計程車總搭乘趟次達45,175趟，其中身心障礙博愛卡加輪椅趟次為43,989趟(97%)。
（1） 於機場、火車站及各大醫療院所劃設專用接送區，目前已劃設30格，提供身心障礙民眾無縫運輸服務。
1. 多元化計程車打造乘客智慧服務全新體驗  
本市多元化計程車目前約計3,700輛加入營運，每趟次營運收入約為250元，共創乘客、駕駛人及業者多元效益。

五、捷運及輪船經營管理
（一）捷運監理
高捷公司針對各種族群規劃多元之主題體驗活動，行銷多元且活潑，翻轉高雄捷運營運績效。115年1月-5月捷運平均日運量為20.4萬人次，因TPASS月票政策助力持續發揮，及台積電進駐楠梓產業園區等因素，較114年度同期日運量19.50萬人次，成長4.6%。
（二）發展高雄港綠能航線，多元觀光遊憩活動
1. 多元化經營策略
（1） 與旅行社合作推出全國最獨特遊港包船，115年1至5月客製化包船共航行47航次，營收1,042,500元。
（2） 開闢金棧遊港航班，115年1至5月共計開航29航次，載客2,028人，營收748,848元。
2. 推動綠能航線，形塑綠能港口
為帶動新灣區整體觀光商業成長，自111年12月24日增闢海上巴士航線(棧貳庫-旗津)由電力渡輪營運載客服務；115年1至5月共搭載21,409人，營收999,194元。
3. 持續辦理新建渡輪汰舊換新計畫
（1）交通部航港局為推動「我國內水載客船舶電動化推動發展計畫」，開放相關補助項目申請；輪船公司依前揭發展計畫，向航港局提出渡輪汰舊換新計畫，申請補助金額合計新臺幣六億餘元。
（2）本次申請補助規劃汰除四艘傳統柴油引擎渡輪，並新造一艘遊港渡輪，合計新造五艘電動渡輪；另配合電動渡輪投入營運需求，同步申請設置四座渡輪充電設施，以維持渡輪快速充電及營運調度效率。
（3）愛河太陽能電動船（愛之船）自99年投入營運迄今，船舶多已逾使用年限，整體設備老舊；考量市區觀光發展需求及提升服務品質與營運安全，本次申請補助同時增列新造六艘電力推進之愛之船，以逐步汰換現行老舊太陽能船舶。
（4）本補助計畫業經交通部完成初審，現由國發會審查中；俟行政院核定補助金額後，即擬定執行優先順序分階段辦理渡輪汰換作業。

六、運輸設施
（一）興建候車亭
1. 今年115年已編列相關經費，預計年底前完成建置50座候車亭、60座候車座椅及70座候車站牌。
2. 「梓官蔬菜公車候車亭建置工程」由本府文化局公共藝術基金代辦經費建置，已於115年2月初完工並開放使用。
（二）設置太陽能電子紙智慧站牌
目前於全市旗山區、大寮區及林園區等合計已設有117處太陽能電子紙智慧型站牌，預計115年底再增設200座太陽能電子紙智慧型站牌。
（三）推廣高雄YouBike2.0公共自行車
115年上半年預計新增24處租賃站，使用人次較去年同期成長16%，累計超過8,700萬使用人次，5月8日單日更達83,150人次，突破單日使用人次紀錄，目前全市共1,492站提供服務、13,106輛公共自行車提供服務(包括1,906輛電動輔助自行車)，預計115年底全市將擴充達1,550處公共自行車租賃站。
（四）發展共享運具服務
高雄市共4家共享運具業者1,900輛共享運具提供服務，包括威摩科技、威翔車聯網(WeMo)、和雲行動服務(iRent)、睿能數位服務(GoShare)等，合計提供1,700輛共享電動機車及200輛共享汽車，與既有公共運輸路網整合，逐步降低私人車輛持有及使用。

七、道路交通設施維護與管理
（一）交通號誌、標誌及標線設施
1.號誌
（1）為保障路口行車安全，115年1-6月計完成新設三色號誌10處、行人專用號誌19處，以確保行車通行秩序與行人用路安全。
（2）為提高號誌控制的穩定度，增進路口車流管控效能，115年1-6月計完成87處路口號誌控制器汰舊換新。另為減少纜線掉落、漏電危險，115年度預計完成3處路口號誌纜線下地，目前已完成復興/六合路口下地工程，鐵道/自立路口申請挖掘路證中。
2.標誌
持續辦理交通標誌、反射鏡增設汰換工程，以增進交通安全與順暢，115年1-6月計調整2,354處交通標誌及1,663處反射鏡。 
3.標線
（1）115年1-6月計完成本市各道路、路口、巷道漆劃熱拌反光標線33,263平方公尺，有效規範駕駛人遵循行駛車道，保持重要幹道、路口標線完整常新。
（2）115年1-6月共完成31處左轉附加車道，交通局與工務局聯手道路重鋪標線同步升級，改善「直行卡卡」與「行穿線退縮降低視線死角」。115年3月28日至30日陸續針對苓雅區南北向交通要道光華一路4個路口（五福、四維、青年、三多路口），同步完成標線改造與號誌調整，正式啟用左轉專用車道與左轉保護時相，將左轉車流引導至左轉專用車道，解決因左轉車占用直行車道而導致後方回堵現象，讓直行車流更為順暢。
（3）至114年底共完成143處標線型人行道，115年1至6月再新增13處（含湖內區大湖國小大門口等校園周邊路段），累計已達156處；另為提升學童通學安全，115年1至6月亦針對校園周邊優化11處路口鋪設綠底行穿線，包含苓雅區福東國小側門前、岡山區岡山國中岡燕路大門、岡山區嘉興國中大門、岡山區岡山國小周邊路口、鳳山區文德國小、鳳山區文德國小、路竹區竹滬國小大門、路竹區下坑國小大門、路竹區大社國小大門、路竹區一甲國小大門、三民區河堤國小後門。
4.行人友善區
高雄市「行人友善區」以「以人為本」為核心，針對高齡社區、學校周邊及商圈等行人密集區域進行整體街區改造。透過設立實體人行道、縮減車道、調整路型及建置「減速平台」等工程，強制車輛降速，營造車輛慢行、行人安心的通行空間。114年共計完成三民區鼎泰里、鳳山區國隆里、前鎮區復國里等三處，115年5-6月於路竹區文北里辦理2場工作坊，與當地里民進行溝通，作為後續推動之參考。
（二）發展智慧運輸系統
1.應用AIoT為核心的新一代智慧運輸系統，在115年上半年高雄冬日遊樂園、高雄櫻花祭、海賊王大遊行等大型活動及麋先生、K-SPARK演唱會等大型演唱會監控應用上，快速掌握捷運、輕軌、接駁車、現場人潮進場與離場狀況，及時啟動或解除階段管制時間點，使疏運效率提升，周邊交通快速恢復常態，縮短疏運時間。
2.積極推動智慧交通建設，運用大數據即時資料處理技術，透過科技與創新系統，提供用路人即時交通資訊，實現更智慧、更便利的城市交通。導入交通預測、協控軟體等技術，並根據大數據分析整合業務需求，建立對應的事件自動反應機制，強化本市智慧交通控制管理能力，並透過與導航業者之合作，將本市智運系統產出的加值事件資料，或者機關欲發布給用路人的交通疏導資料，透過導航軟體業者的平台做資料交換後，於終端使用者的用路人車用導航軟體介面呈現，加強本市交通疏導策略與資訊發布予民眾的能力。未來預計整合水情及消防局緊急車輛即時資訊，導入災情應變策略模組，強化災情發生時交通應變效率。另為了提早準備本市智慧運輸中心的AI發展，需因應生成式AI運算需求改寫編碼，為本市交通帶來更準確的預測與決策、更靈活的調度與管理、更友善的用戶體驗。
3.為因應南區半導體S廊帶七大產業園區發展所帶來的交通流量成長與壅塞問題，規劃分年期於本市國道匝道周邊重要路口建置智慧化號誌系統。為解決高速公路匝道及周邊市區道路壅塞問題，114-115年度辦理高雄港聯外貨櫃車專用道及民族、翠華/中華周邊路網智慧化交通控制應用，以仿真交通模擬環境訓練判斷邏輯，結合AI辨識實現即時動態號誌調控，藉以減少車輛停等延滯、提升道路服務水準，進一步改善產業園區對外聯絡運輸品質。楠梓產業園區及國道1號交流道周邊於113年12月底完成監控系統建置啟用後，至115年6月底，楠梓產業園區周邊道路旅行時間績效平均改善7-9%，中正交流道及建國交流道周邊道路尖峰時段旅行時間績效平均改善12-15%；並將持續依車流訓練與調校，提升整體路廊即時監控與運作管理程序。

八、超高齡社會因應作為
（一）隨著全國逐漸進入高齡社會，高齡者之事故防治已為各縣市道安工作重點，經分析高齡者交通事故，多以「未依規定轉向」、「未遵守號誌行駛」及「路口未停讓」等行為所致。
1. 宣導部分，交通局透過單一資訊整合，整合跨局處資源辦理交通安全宣導，作法如下：
（1） 組成府內17局處及軍方「道安宣導123」LINE群組，透過大量轉發，增加訊息曝光度，115年1-6月完成約550則轉發。
（2） 配合交通部「路老師2.0」計畫，於實體課程中融入事故案例與教學，宣導防禦性駕駛、行人安全過路口、身心理及駕駛能力退化所生風險，並鼓勵使用公共運輸，115年1-6月辦理12場。
（3） 深入菜市場、關懷據點並透過社區文康車等多元活潑的方式，面對面走動式宣導，喚醒長輩交通安全意識，減少事故發生之機會，115年1-6月辦理約65場。
（4） 推動交安大使招募計畫，以百工百業角度出發，招募各領域之交安大使，透過交安大使網絡人脈，將宣導活動融入日常生活，讓宣導不受形式、場地、時間限制，自111年推動迄今，共招募超過750名交安大使，115年1-6月辦理約400場宣導。
2. 監理部分，透過兩區監理所積極推動認知功能測驗、實施偏遠地區監理服務，收回認知功能退化高齡者駕照，經統計，115年1-5月共繳回921張。
（二）行人通行安全強化
1.為改善行人路權並提供行人穿越路口更安全的保障，針對大型商圈、醫院、大型公園和校園周邊通學路徑行人量大或人車干擾較嚴重的路口，評估設置行人專用時相及行人燈早開措施。至114年底計有行人專用時相路口176處、行人早開路口1,008處，115年1~6月新增行人專用時相路口9處、行人早開路口45處，共計行人專用時相路口186處、行人早開路口1,055處。
2.因應高齡化社會需求，加強行人號誌辨識度，針對醫院、商圈及高齡者經常出入場所等路口，檢討設置放大型行人專用號誌，115年預計完成250處路口設置。
3.另為提供高齡人口充足穿越路口時間，115年1-6月完成左營區高鐵路/重信路、左營區重愛路/文川路等，約152處路口延長綠燈秒數時間設定，以保障年長者用路安全。
（三）舒適友善之通用運輸環境
1.提升公車服務品質、建立無障礙友善運輸環境，公車路網串聯醫療據點，完善服務高齡長輩，並持續協助客運業者汰舊換新低地板公車，要求本市公車業者，幹線、行經大型醫療院所及高需求路線優先採全無障礙公車配置。
2.新版iBus APP加入事前低地板公車登記機制，提供APP及網站登記管道，提供本市長者、身障及視障者友善搭乘公車服務。
（四）幸福共享高雄GO服務偏鄉民眾
1.交通局從111年至今已於美濃、杉林、六龜、內門、甲仙、茂林、桃源及那瑪夏等8區闢設幸福共享高雄GO運輸服務，已於114年底完成旗美山城區域之偏鄉高雄GO服務。
2.幸福共享高雄GO以人本為出發，提供需求導向的彈性預約共享交通，依偏鄉民眾起迄需求點行駛最佳路線，節省乘車時間，民眾共乘車輛同時達到資源共享效益。
3.經統計，高雄GO服務對象以長輩居多占6-7成，旅次目的以長者就養為主，期藉由高雄GO可以帶來區內更便捷的公共運輸服務，增進長者行的安全、鼓勵長者外出參加活動，並減少年輕人載送的負擔。115年1-5月共服務30,713班次，達94,004人次。
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