**貳拾肆、運動發展**

**一、發展產業聚落、提升運動經濟**

(一)發展運動場館經營產業

1.持續規劃辦理場館設施委外廠商營運模式，引進民間廠商專業能力及人力，活化並提升場館經營及服務品質，促進在地運動場館經營產業發展、培育在地場館營運專業人力。

本府運發局已完成鳳山運動園區OT案第一期，目前由委外廠商進行營運管理羽球館、游泳池及運動中心；預計待鳳山體育館耐震補強工程完成驗收後辦理第二期點交作業，營運標的物包括網球場、溜冰場、服務中心及體育館，希望精進園區整體經營委外模式，未來成為本市運動場館委外營運標竿案例，提供優質運動服務、帶動運動產業發展。

2.爭取中央經費進行場館促進民間參與公共建設前置作業計畫：

(1)高雄三民運動中心2.0 BOT先期規劃暨招商作業：

本府前以三民區陽明溜冰場為基地評估辦理促參BOT「三民運動中心2.0」，經完成可行性評估為有條件可行，並獲財政部經費補助續行先期規劃及招商作業；惟嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，市場態勢改向、投資熱度轉變以及政策目標調整，本案修正原可行性評估結果及財務條件後，投資熱度仍不樂觀。

衡酌本案市場及財務達成整體自償性仍需相當條件，本府同時爭取教育部體育署經費補助興整建「全民運動館」，以盡速完成提供市民健康、休閒、娛樂及生活機能兼備的全齡化複合式運動休閒場館為本案執行方針。

(2)蓮池潭水域運動訓練中心OT可行性評估案：

蓮池潭曾為2009年世界運動會輕艇水球、滑水和龍舟項目比賽場地，現況為高雄市體育會龍舟、輕艇、帆船、划船委員會、看見臺灣基金會等單位作水域運動使用。為促進蓮池潭運動及觀光等產業發展，開拓多元水域運動文化體驗，以「本市蓮池潭水域運動訓練中心OT可行性評估」案，向財政部申請促參前置作業核定補助經費辦理。本案於110年2月底完成期末報告，經顧問公司綜合評估因本案財務不具可行性，爰本局未來擬以採購法委外經營管理之方式，透過引入民間資源，甄選優秀專業經營團隊投入營運，藉此提高運動場館使用效益及自償性，同時提升市民與遊客參與蓮池潭水域活動意願，帶動整體周邊區域發展。

(3)小港、鹽埕運動中心BOT可行性評估案：

 為促進優化高雄市小港區及鹽埕區之市民運動休閒環境與因應台灣高齡化社會之來臨，本案期以BOT之促參方式，透過民間參與公共建設興建結合全齡化運動設施及年長者安心托付日間照顧之場館，以提升市民之生活品質，促進市民健康及推廣全民運動。市府前向財政部申請促參前置作業補助，獲核准補助總經費90% 174萬2,940元，另10%為本府自籌款19萬3,660元，總計193萬6,600元之經費辦理「高雄市小港、鹽埕運動中心BOT案可行性評估計畫」。本案前於109年8月完成顧問標決標，刻正研擬可行性評估報告，預定110年4月完成期末報告，後依評估結果確認後續政策方向。

(二)擘劃電競產業發展策略、辦理電競相關活動

本市電競發展將以運動、產業及教育等3大面向建構策略。未來本市電競運動發展，以培育選手、蓬勃賽事與活動及提升整體產值為核心策略，期以舉行各類賽事、辦理會展或活動等，擴散帶動電競相關軟硬體、活動策劃、行銷、傳播媒體等各行業於本市投入，串聯產官學加值運用導入，從而豐富活絡本市電競產業價值鏈，帶動本市電競產業蓬勃發展，打造高雄電競運動城市品牌。

109年12月11至13日於高雄電競館首次辦理｢2020電競嘉年華」，活動內容包含電競賽事(特戰英豪、灌籃高手及英雄聯盟等)、主題市集(體感科技體驗、電競產業展示、電競教育推廣及表演活動等內容)及直播主培訓營等，電競賽事參賽選手達904人、主播培訓營訓練學員共129位、主題市集參觀人數達10,964人次；為續推動電競運動及產業於本市發展，110年首度編列電競範疇相關預算共700萬元，預計辦理全國性電競賽事、本市學校電競聯賽等相關活動以及110年全國運動會電競代表隊選手選拔及培訓作業。

(三)提升運動經濟

109年7月至12月本市共辦理｢2020全國少年青少年桌球菁英賽-南區賽及獎金賽」、｢2020年第11屆高雄港都盃全國羽球錦標賽」、｢2020全國樂活盃桌球錦標賽」、｢2020年高雄市姥姥盃全國籃球錦標賽」、｢109年全國總統盃社會組桌球錦標賽」、｢109年全國手球錦標賽」、｢2020高雄電競嘉年華」、「109年全國SUP立式划槳公開賽｣、「2020高雄城市盃全國龍舟錦標賽｣、「109年高雄市議長盃全國西洋棋錦標賽｣、「109年理事長盃全國慢速壘球錦標賽｣、「高雄市第十屆市長盃全國漆彈錦標賽｣、「2020年第10屆高雄市主委盃全國滾球錦標賽」、「2020永慶盃路跑」、「第六屆高雄市舒跑杯路跑賽」、「漫威路跑-找回你的力量高雄場」，共49場全國規模賽事及6場路跑活動，參與人次超過9萬人次，促進本市參與型、觀賞型運動經濟成長。

**二、優化場館環境、促進城市發展**

(一)整建場館設施

1.鳳山運動園區設施改造計畫：整修體育館、游泳池、羽球場及網球館等場館，並新建服務中心及體適能運動中心，總經費3億6,934萬元，體育署核定補助1億8,000萬元，本府自籌1億8,934萬元；106年6月開工，現已完工並開放羽球館、溜冰場、網球場、游泳池及運動中心。體育館耐震補強工程於109年7月開工，110年1月25日完工；另田徑場配合交通局施作地下停車場，109年8月開工，預計110年12月底完工。

2.前瞻基礎建設-城鄉設施-營造休閒運動環境計畫：

(1)已陸續完成「高雄市立運動場館無障礙設施改善計畫」、「高雄國家體育場設施設備整建改善計畫」、「小港運動場排水暨銀髮族運動環境改造計畫」、「路竹體育園區運動場地設施更新改善計畫」、「愛河連接蓮池潭既有自行車道整建計畫」、「高雄國家體育場國家級400公尺田徑場設施設備修繕計畫」等6案。

(2)蓮池潭艇庫暨周遭設施整建計畫：重建蓮池潭艇庫、整合民眾服務、教育導覽、賽務行政及商業功能等複合式艇庫，並改造周圍碼頭及親水平台等環境美化，另購置更新龍舟及相關船隻設備，完善蓮池潭水域運動設施及環境改造。總經費1億1,200萬元，體育署核定補助7,840萬元，本府自籌3,360萬元；108年4月24日開工，已於109年10月完工。

(3)陽明網球中心中央球場整體改造計畫：為使陽明網球中心能因應辦理國內外重要網球賽事，重新檢討全區使用定位及營運方向，規劃中央球場室內空間改造、球場地坪更新、看台地坪防水、觀眾椅更新、無障礙設施改善及商業空間，整合賽事、商業及無障礙環境。總經費1億3,650萬元，體育署核定補助9,555萬元，本府自籌4,095萬元；109年7月17日開工，預計110年10月完工。

(4)立德棒球場設施改善計畫：為完善場地設施環境暨辦理2020年亞洲青年棒球錦標賽及符合相關賽事使用需求辦理球場設施整修，規劃球場草皮更新、噴灌設備更新、養護機具購置、計分板設備更新、增設風雨式牛棚及無障礙設施改善等，改善棒球場設施環境，提供球員完善訓練及比賽場地。總經費3,800萬元，體育署核定補助2,660萬元，本府自籌1,140萬元；業於109年3月決標，於110年1月完工。

(5)茄萣運動公園整體改造計畫：為改善茄萣運動公園設施環境，規劃既有籃球場整修、既有紅土網球場改建為壓克力地坪符合當地使用管理、新設排球場，另將搭配民間廠商租賃建置太陽能發電鋼棚改造為風雨球場，提供民眾舒適的運動環境，總經費計1,200萬元，體育署核定補助840萬元，本府自籌360萬元；於110年1月26日開工，預計110年8月完工。

4.刻正積極爭取中央補助整建經費計畫：

(1)國際游泳池設施改善計畫：為完善國際游泳池作為國際賽事及選手訓練場地，盤整泳池、屋頂漏水、照明、跳水台、賽務空間及廁所等設施，規劃整體設備更新、空間改造及無障礙設施改善，提供民眾優質運動環境，總經費計9,800萬元，於109年9月30日提送體育署申請補助經費，該署於12月16日現勘審查，已於110年1月14日依審查意見完成修正計畫報署審查。

(2)中正運動場田徑跑道更新計畫：為辦理中正運動場田徑場損壞全面更新，提供民眾優質運動環境，總經費計2,980萬元，於109年9月30日提送體育署申請補助經費，該署於110年2月5日核定補助2,086萬元，市府自籌894萬元，總經費2,980萬元。

(3)青少年運動園區籃球場屋頂漏水改善更新計畫：為改善青少年運動園區籃球場屋頂漏水情形、提供民眾優質運動環境，總經費計2,500萬元，於109年9月30日提送體育署申請補助經費，該署12月16日現勘審查，已於110年1月14日依審查意見完成修正計畫報署審查。

(4)陽明網球中心整體規劃暨中央球場風雨式屋頂新設計畫：為完善陽明網球中心設施環境，新設中央球場風雨式屋頂及調整外圍球場，以符合國際賽事需求及提供民眾優質運動環境，總經費計2億909萬元，於109年9月30日提送體育署申請補助經費，待該署審查中。

(5)楠梓自由車場拆除新建風雨式250m自由車場計畫：既有自由車場333m賽道已不符合目前國際標準250m，為完善選手訓練環境，符合國際標準賽事場地，規劃楠梓自由車場拆除新建風雨式250m自由車場，總經費計4億6,406萬元，於109年9月30日提送體育署申請補助經費，待該署審查中。

(6)高雄國家體育場設施設備整修計畫：場館落成至今12年餘，各項硬體設施設備面臨使用年限到期，以及設備老舊需汰換等問題(包含中央空調、資訊通信、機電、鋼構脫漆、室內空間漏水等)，規劃改善高雄國家體育場設施設備環境，包括機電設備損壞、場內監控設備老舊、生態土坡流失、場內外草皮整理、籃球場增設雨遮、防火門汰換等等，總經費計2億4,515萬6,300元，於109年9月30日提送體育署申請補助經費，待該署審查中。

(7)大寮運動公園游泳池設施改造計畫：為改善大寮游泳池設施環境，盤整泳池、地坪、過濾設備、辦公空間及廁所等設施，規劃整體設備更新、空間改造及無障礙設施改善，提供民眾優質運動環境，總經費計7,680萬元，於109年9月30日提送體育署申請補助經費，待該署審查中。

(二)規劃新建場館設施

1.前瞻基礎建設-城鄉設施-營造休閒運動環境計畫：

(1)楠梓文中足球場新建計畫：配合體育署推動足球企業聯賽、建立主客場制政策，以計畫基地為中心推動企業聯賽、各級賽事及移訓，促進相關產業，於楠梓區新建1座11人制人工草皮足球場、新建1座11人制天然草皮足球場(可分為2座8人制足球場地)；1棟3層樓附屬設施建築物、停車場及園區綠美化工程。計畫總經費3億5,413萬元，體育署核定補助2億3,800萬元，本府自籌1億1,613萬1,761元，採專案管理(含監造)加統包工程方式辦理，預定110年8月完工。

(2)西子灣海域中心新建計畫：協助國立中山大學爭取經費補助，該校規劃西子灣新建整合艇庫、行政營運、資訊服務、推廣教育等複合式海域中心，另購置相關船隻設備。總經費1億4,000萬元，體育署核定補助9,800萬元，該校自籌4,200萬元；該校業於107年11月完成規劃設計，108年4月工程發包，9月開工，預計110年3月完工。

3.設置運動中心：

(1) 本府依據本市各區人口數及密度、交通易達、土地條件、市場需求、財源等綜整評估規劃運動中心，採多項策略同時進行。目前除已提供服務之鳳山運動中心並預計於110年12月完善整體園區設施環境，另2處中正技擊館整建、高雄國家體育場尾翼空間利用預計110年下半年委外營運，3處爭取體育署補助設置，另同時利用校園開放、活化公有空間、與捷運進行聯合開發及社會住宅合建陸續進行，並按進度逐年編列預算。評估區域將陸續視市府政策及運動中心規劃設置條件研議，空間規劃除納入民眾喜愛的健身房、多功能教室、球場等運動項目，也會配合本市運動發展項目廣納在地民意需求意見。

(2)本市運動中心規劃設置策略及內容如下：

① 完善鳳山運動園區、引進民間資源委外：鳳山體育館耐震補強工程預計110年3月底完工，待完工後將連同其他設施點交委外廠商、完成全區委外，為本市運動場館產業重要里程碑；另鳳山田徑場地下停車場工程預計於110年12月底完工，可望進一步提升園區服務能量。

② 活化公有空間再利用：110年編列2,500萬元規劃、整建及200萬元委外作業經費，優先整建中正技擊館2樓及5樓既有空間提供未來營運廠商規劃改造運動中心預計110年10月委外營運；高雄國家體育場尾翼空間利用設置健身房、瑜珈等多功能教室、體適能訓練場並結合戶外籃球場整體委外規劃，期提供更親民休閒運動功能，預計110年6月營運。

③ 爭取體育署補助興建OT營運-全民運動館：本府已盤點數處適合興建全民運動館，並於109年11月30日將興建計畫送交體育署，希爭取前瞻建設基礎計畫經費補助興建至少3處全民運動館。本府先行啟動規劃設計作業。

④ 開放校園空間：盤點多區學校空間規劃為健身房、韻律教室等，結合校內綜合球場或羽球場、游泳池等體育設施，整體委外民間業者經營，提高使用效率及節省經費。

⑤ 促參新建(民間新建經營)、引進民間投資：本府積極爭取財政部補助運動中心BOT案促參作業，110年編列作業經費405萬元。預計於110年4月完成鹽埕活動中心舊址可行性評估。

⑥ 捷運共構聯合開發及社會住宅合建：本府將規劃延伸、新設之捷運沿線路網進行聯合開發，由運動發展局、捷運局積極評估規劃；另結合都市發展局新建社會住宅空間內提供多元公共服務，運動中心即為其中一環。

3.規劃興建滑板場：規劃於高雄都會公園捷運站高架橋下道路用地設置極限(滑板)場，面積約3,000平方公尺，設施含平杆、斜坡道、階梯、三面台、斜竿等，總經費2,600萬元。109年9月30日提送補助計畫書向體育署申請補助經費，110年1月4日、2月23日體育署進行複審並依據體育署複審意見修正計畫書內容，持續積極向體育署爭取經費中。

4.規劃興建戶外網球場：規劃林園區公11部分用地設置戶外4面紅土簡易網球場，經費預計2,905萬7,787元，主要項目為3公尺高度圍網、4面網球場、夜間照明、自動灑水設備、男女簡易廁所及簡易管理室、周邊綠美化等，本府運發局業於109年5月6日9月30日提送計畫向體育署爭取補助經費，110年1月4日體育署進行複審，持續積極向體育署爭取補助經費。

5.楠梓區道路用地規劃風雨式籃球場：楠梓區德民路與捷運交叉口旁道路用地(楠梓段二小段114號)，面積約7,086平方公尺新建風雨籃球場，刻正辦理道路用地變更體育場用地作業。

(三)運動場館經營管理模式多元化

1.本府轄管運動場館共65處，除32處由運動發展局自管外，依據本市運動場地認養辦法辦理場地認養，由在地體育團體或企業認養開放市民使用之場地，以提高管理績效及場地使用率，目前民間團體認養運動場館計6處：三民木球場、三民槌球場、岡山槌球場、三民羽球場、鳳西溜冰場及路竹體育園區沙灘巧固球場。

2.並為促進民間參與運動場館經營，持續評估所屬運動場館委外經營管理或透過促參由民間參與經營之可能性，目前依「政府採購法」辦理委外運動場館計有7處，分為民生網球場、大寮游泳池、大社游泳池、前鎮游泳池、四維羽球場、鳳山慢速壘球場及大坪頂運動公園壘球場；及「促進民間參與公共建設法」由民間參與經營計有鳳山運動園區3場館及高雄市現代化綜合體育館(又稱高雄巨蛋)等4處，合計共11處。另有5處刻正辦理促進民間參與公共建設前置作業中，計有陽明溜冰場、立德棒球場、蓮池潭水域運動中心、小港及鹽埕國民運動中心等。

3.為活化場館、提高場館使用率及使場館得以就近獲得妥適維護管理，目前由機關學校代管運動場館計中正壘球場、勞工壘球場、陽明棒球場等16處。

4.為掌握各場館營運狀況並提升服務品質，依自管、認養、委外及代管不同經管樣態，除落實自主管理外，並訂定自管業務檢核計畫，以及認養、委外及代管訪視計畫，並配合不定時訪視，有效落實場館管理。另依據體育署訂定之「公共運動設施設置及管理辦法」，每年辦理本市轄區內公共運動設施營運管理維護情形之考核。

(四)高雄國家體育場經營成效

1.場館導覽服務：109年7月至12月申請導覽場次及人數共計8場310人。

2.辦理活動統計：109年7月至12月辦理「2020 HLK聯盟春季滑布車錦標賽」、「模擬東京奧運對抗賽」、「109年全國大專院校運動會」、「健身工廠盃-幼兒足球錦標賽」等活動，類型含運動、教育講座等多元化活動，計48場次活動，共64,067人次參與活動。

3.使用人數統計：109年7月至12月假日參觀人數116,323人次、非假日參觀212,260人次，總計328,583人次，其中參加各項活動60,807人次。

**三、持續舉辦賽事、形塑運動港都**

(一)2020全國少年青少年桌球菁英賽-南區賽及獎金賽

於7月12日至7月15日、8月18日至8月20日假五甲國小舉辦，比賽分9、10、11、12、15歲等男女10組，參賽人數約4,504人，觀賞人數約4,700人，鑑於嚴重特殊傳染性肺炎疫情，遵循中央疫情指揮中心及本市防疫相關規範，規劃整體防疫措施，包含入內量體溫及提供乾(或溼)洗手設備、 入內實名制登記、 保持社交距離或戴口罩、 加強環境清消等。

(二)2020年第11屆高雄港都盃全國羽球錦標賽

於8月24日至30日假小港區亞柏會館舉行，比賽組別計有社會組、大專組及學生組，參賽人數為3,030人（上一屆5,153人），考量旨揭賽事係於室內舉行，為維護參與人員健康安全，仍依配合該中心及本市最新指引辦理防疫措施，包含入內量體溫及提供乾(或溼)洗手設備、 入內實名制登記、 保持社交距離或戴口罩、 加強環境清消等。

(三)2020全國樂活盃桌球錦標賽

於9月19日至20日假五甲國小舉辦，本賽事自99年起舉辦迄今已邁入第11屆，比賽分團體賽、個人及雙打組，參賽人數約1,800人，參觀人次約3,600人次，考量嚴重特殊傳染性肺炎(新冠肺炎)全球疫情又趨緩情勢，配合疫情中央疫情指揮中心規定辦理相關防疫措施，包含入內量體溫及提供乾(或溼)洗手設備、 入內實名制登記、 保持社交距離或戴口罩、 加強環境清消等，以避免群聚感染。

(四)109全國手球錦標賽

於11月29日至12月5日假本市中崙國民中學及中正國防幹部預備中心舉辦，比賽分U11、U12、U13、U15、U16、U18、U19、U21及社會組、社會乙組，共計149隊參賽，人數約4,040人及觀賞人數約2,100人次。本案賽事為戶外活動，考量嚴重特殊傳染性肺炎全球疫情趨緩，配合中央疫情指揮中心規定辦理相關防疫措施，保持社交距離或戴口罩及 加強環境清消等，以避免群聚感染。

(五)第十七屆高雄市長盃慢速壘球城市對抗賽

於109年9月6日、12日、13日在岡山環保公園甲、乙球場及國慶青埔棒球場舉行，總共吸引60隊約2,000名喜好慢速壘球的民眾參加，並配合中央疫情指揮中心於入場時，量體溫、噴酒精手部消毒及做好實名制登記，同時在場下保持社交距離，休息區內的選手隨時配戴口罩，加強環境消毒等措施。

(六)高雄市第六屆舒跑杯路跑賽

於109年10月18日假前鎮區夢時代購物中心前時代大道舉行，報名人數達1萬4千人。舒跑杯秉持著「守護全民健康」之宗旨，因應新冠肺炎疫情，更積極推動多項防疫措施。從賽前要求填報參賽者自主健康聲明書，賽事當日進行實名制登記入場、紅外線體溫量測站、口罩發放、加強酒精消毒、嚴密管制人員出入會場，賽道以瓶裝水代替水杯，避免有交互感染情形，樹立國內路跑賽事防疫標竿。

(七)2020高雄電競嘉年華

於12月11至13日假高雄電競館舉辦，活動內容包含電競賽事(特戰英豪、灌籃高手及英雄聯盟等)、主題市集(體感科技體驗、電競產業展示、電競教育推廣及表演活動等內容)及直播主培訓營等，電競賽事參賽選手達904人、主播培訓營有本市129位學生參與、主題市集參觀人數達10,964人次，配合疫情中央疫情指揮中心規定辦理相關防疫措施，包含入內量體溫及提供乾(或溼)洗手設備、 入內實名制登記、 保持社交距離或戴口罩、 加強環境清消等，以避免群聚感染。

(八)2020高雄城市盃全國龍舟錦標賽

於12月11至13日在蓮池潭水域舉行，受疫情影響，國外隊伍僅有在國內就學外籍生及在台工作者組成國際隊伍，共吸引全國各地超過140隊、約4千人組隊參賽。賽前請選手填寫自主健康聲明書，排除高風險族群參賽，賽事現場設置體溫檢測站以及落實現場人員實名制，大會定時宣導人員保持社交距離，未參賽時應配戴口罩，以落實相關防疫規定。

**四、完善人才培訓、強化競技實力**

(一)發給本市績優運動選手獎補助

1.核發績優運動選手訓練補助金：為持續培育及照顧本市具發展潛力之基層運動選手，本市於108年訂定「高雄市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，補助本市全國運動會獲前三名菁英選手每月訓練補助金分別為金牌選手－個人項目每人每月2萬元、團體項目每人每月1萬2,000元；銀牌選手－個人項目每人每月1萬2,000元、團體項目每人每月8,000元；銅牌選手－個人項目每人每月8,000元、團體項目每人每月6,000元。109年共計278名選手申請通過；核發訓練補助金3,249萬6,000元。

2.核發社會體育體育獎助金：為獎助本市績優運動選手、教練，以培育優秀選手、提升運動水準。109年依「高雄市體育獎助金發給辦法」獎助本市選手及教練參加全國單項運動競賽獲前三名者，共計2,248項次，核發獎助金1,923萬2,346元；獎助本市選手、教練及體育團體參加｢109年全民運動會」成績優良者者，共計369項次，核發獎助金1,574萬元。

 (二)提升運動傷害防護服務提供完善照護

1.本市與小港醫院合作續約高雄市優秀選手運動傷害防護體系，小港醫院以專業團隊照護模式提供包括單一門診、復健科特別訓練門診、全國運動會隨隊緊急醫療、舉辦傷害防護課程等4大面向服務；並於109年11月18日辦理高雄市優秀選手運動傷害防護研習暨震波講座，計約80名選手及教練參與。

2.為完善各運動種類選手優質醫療照護服務，今年服務對象更擴大提供至全民運動會第一類前三名選手，小港醫院提供多項專屬服務，包含跨專業團隊整合醫療模式、享免掛號費優惠、專人專線預約等便利服務，以及提供經濟弱勢優秀選手部分醫療補助等，讓選手無後顧之憂的進行訓練和競賽。

(三) 辦理109年全民運動會高雄市代表隊組隊參賽

109年花蓮全民運動會已於10月17日至22日圓滿結束。本屆賽事在健力、滑輪溜冰、柔術、水上救生等傳統強項表現最優，其中健力項目謝宗庭選手再度超越自己成績，三破大會、全國與亞洲等紀錄，完成11連霸，男女滑輪溜冰長桿曲棍球榮獲雙料金牌、室內拔河600公斤級、沙灘手球女子組、原野射箭裸弓組等亦成功奪金，至於民俗體育男子組跳繩限時計次則以568次破全國紀錄摘下金牌，本市代表隊頻破大會及全國紀錄。109年全民運動會本市共獲33金、35銀、34銅，於總獎牌榜獲「司法院院長獎（全國第五名）」，本屆金牌數及總獎牌數皆超越107年紀錄。

**五、辦理多元活動、打造全齡運動**

(一)整合行銷高雄運動品牌賽事大賞

邁入第40年的高雄市體育季，今年轉型為高雄運動品牌賽事大賞，以「高雄‧運動之城」為意象，凸顯各項品牌賽事特色，推廣全民共同參與的健康運動系列活動，賽事網羅具歷史文化意義，也具競賽的觀賞性以及適合闔家參與的運動賽事等本市知名賽事，共計20項活動。109年7至12月份舉辦各路好手皆想挑戰的高雄港都盃全國羽球錦標賽、高雄市長盃慢速壘球城市對抗賽、高雄城市盃全國龍舟錦標賽、全國樂活盃桌球錦標賽、高雄市第41屆全國東昇盃軟式網球錦標賽，另針對身障人士辦理永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，配合時下新興運動辦理高雄電競嘉年華，還有適合市民參與的高雄市全民運動嘉年華、高雄舒跑杯路跑賽。

(二)輔導民間單位辦理路跑、健行等全民運動

本府運發局制定「受理申請路跑活動審查計畫」審查路跑活動，並提供健行活動行政協助，109年7至12月由運發局提供行政協助計有「2020永慶盃路跑」、「高雄第六屆舒跑杯路跑賽」、「2020世界骨鬆日健康路跑」、「漫威路跑-找回你的力量高雄場」、「2020鬼滅之刃全集中路跑-高雄場」、「2020DADA RUN全國半程馬拉松-高雄場」、「2020旗山美濃馬拉松」、「高雄山城100K超級馬拉松」及「2020防毒馬拉松」計9場次，參與人數預估計55,538人次。

(三)辦理運動i臺灣計畫

1. 配合教育部體育署推動運動i臺灣計畫並受補助2,190萬元，結合本市相關局處、體育總會、各區體育會、各級學校及民間相關體育團體等個機關單位，參與對象涵蓋青少年、身心障礙者、婦女、銀髮族、原住民、新住民和各行業別職工，109年 7至12月參與人次約10萬人次。
2. 本府持續與本市大專院校共同辦理銀髮族競爭運動樂活、巡迴運動指導團及運動熱區等三項專案，主動出擊至本市樂齡中心、老人服務中心、社區據點及本市轄管運動場地，辦理運動推廣活動、運動指導班、運動知能、體適能健康諮詢及觀念講座等。109年7至12月共辦理105場次課程，提升銀髮族運動參與意願，型塑高齡樂活運動環境，銀髮族參與人次約18,000人次。

(四)辦理多元運動推廣班及訓練營

配合國人從事運動習慣、新興運動風氣及本市運動場館種類，定期辦理羽球、體適能瑜珈、燃脂有氧、自由車、滑輪溜冰等各項運動訓練班，提供市民平價多元運動教學課程。惟109年受到新型肺炎疫情影響，109年7月至12月共辦理14班，合計234人次報名參加，相較去年同期辦理13班、398人次，減少64名約21%。

109年7月至8月辦理游泳教學訓練營，共開設20班兒童班、255班普通班，總計招收2,612人次參加。結訓後，鼓勵學員參加游泳能力認證，並依據教育部「全國中、小學學生游泳與自救能力基本指標」核發予417名學員游泳能力認證。

(五)輔導及補助高雄市體育總會、本市大專院校及體育團體辦理國際性、全國性等各級(項)活動

因應新冠肺炎疫情，多項體育活動延至下半年舉辦；109年7月至12月輔導及補助體育團體辦理137項活動，補助經費約1,098萬元，約5萬7千人次參與活動，參與人次較上半年度大幅成長近160%。