貳拾肆、運動發展

一、發展產業聚落、提升運動經濟

（一）發展運動場館經營產業

1.持續規劃辦理場館設施委外廠商營運模式，引進民間廠商專業能力及人力，活化並提升場館經營及服務品質，促進在地運動場館經營產業發展、培育在地場館營運專業人力。

本府運發局已完成鳳山運動園區OT案點交作業，羽球館、游泳池、運動中心、網球場、溜冰場及體育館等6處場館目前皆由委外廠商營運管理，希望精進園區整體經營委外模式，未來成為本市運動場館委外營運標竿案例，提供優質運動服務、帶動運動產業發展。

2.辦理場館促進民間參與公共建設前置作業計畫

（1）高雄市楠仔坑運動中心

本府積極爭取行政院「前瞻基礎建設計畫」經費，以楠梓區楠梓游泳池為基地，拆除既有泳池並新建運動中心，並規劃以促參OT方式引進民間機構維運，促參前置作業已於110年11月完成初審及舉行公聽會，預計113年下半年辦理招商作業，期以嶄新運動設施、平民化收費、專業運動指導及複合式休閒娛樂機能，讓高雄市市民運動有勁、幸福有感。

（2）高雄市三民運動中心

本府積極爭取行政院「前瞻基礎建設計畫」經費，以三民區陽明溜冰場為基地，拆除既有溜冰場、新建1座全民運動館，業於112年12月啟動促參OT政策公告，預計113年下半年辦理招商作業，期引進專業民間機構進場維運。

（3）高雄市小港運動中心

本府積極爭取行政院「前瞻基礎建設計畫」經費，以小港森林公園為基地新建運動中心，並規劃以促參OT方式引進民間機構維運，業於113年5月15至6月14日辦理政策公告，後續將審查提案可行性評估並依相關促參程序辦理招商，期引進專業民間機構進場維運。

（4）高雄市鼓山運動中心

因應我國少子化、即將邁入超高齡社會等人口趨勢，本府擇定鼓山區舊中山國小校地發展長期照顧、幼兒托育、運動休閒等服務。「鼓山運動中心」比鄰長照園區，為新建地上3層之複合式運動中心，規劃以民間自提OT方式經營，期以全齡及多樣性運動課程及服務，充實市民運動權、豐富本市運動中心多樣性。政策公告將於113年8月下旬辦理。

（5）高雄市鹽埕羽球館

鹽埕活動中心為世界球后戴資穎的羽球啟蒙地，重新興建該羽球場館將別具意義，本府運動發展局為使該用地能有效利用，特規劃以民間自提BOT促參方式辦理新建該羽球館，透過促參方式引入民間資源，並投入營運工作；目前規劃以新建8面標準羽球場結合相關附屬空間之室內複合式運動館，本案已完成政策公告作業，並進行初審會議，預計113年下半年辦理公聽會及招商等促參流程。

（二）提升運動經濟

113年1至6月共辦理「2024年第21屆全國青少年撞球公開賽」、「2024年國際城市劍道文化交流大會」、「2024 MPFO5 MUAY PLUS幕泰菁英賽/港都盃/職業暨業餘搏擊泰拳賽」、「113年美哉高雄-觀光盃全國木球邀請賽」、「2024高雄盃國標舞全國公開賽暨2024台灣之星國標舞年度國家排名賽」、「第十三屆順天聖母盃慢速壘球錦標賽」、「2024第7屆海洋盃啦啦隊錦標賽暨城市啦啦隊邀請賽」、「113年高雄市議長盃全國國際跳棋錦標賽」、「第二屆體育總會理事長盃全國漆彈錦標賽」、「青峯季節盃槌球邀請錦標賽」、「113年第五屆全國港都盃沙灘巧固球錦標賽」、「113年高雄市市長盃全國西洋棋錦標賽」、「高雄市第十四屆市長盃全國漆彈錦標賽」、「高雄市第四屆主委盃全國漆彈錦標賽」、「113年高雄市港都盃橋藝錦標賽」、「113年第十二屆市長盃劍道錦標賽」、「中華民國113年全國明輝盃木球錦標賽」、「113年度理事長盃慢速壘球賽」、「113年上半年高雄市排舞委員會教練暨助教聯誼錦標賽」、「第34屆雄鳳盃全國地面高爾夫球友誼大會」、「2024日月光盃龍舟企業聯賽」、「113年協會盃慢速壘球錦標賽」、「第五屆天使盃公益特教棒球賽」、「2024年第十屆理事長盃太極拳錦標賽」、「113年高雄市議長盃全國西洋棋錦標賽」、「第四屆楊英盃全國地面高爾夫球友大會」、「2024年全國飛鏢錦標賽」、「113年第十八屆「小棋王盃」全國象棋錦標賽」、「113年第九屆主委盃排舞錦標賽」、「113年度漢導引及外丹功(精工之法)口令教學競賽」、「2024年高雄市原住民豐年盃全國慢速壘球邀請賽」、「113年高雄市第十屆議長盃競技疊杯運動錦標賽」、「2024年協會盃慢速壘球錦標賽」、「高雄市楠梓區體育會理事長盃槌球錦標賽」、「高雄市第二十屆中山盃全國圍棋錦標賽」、「113年社區盃慢速壘球賽」、「113年度港都盃全國撞球錦標賽」、「2024年高雄市市長盃民俗體育運動錦標賽」、「113年市長盃全國木球錦標賽」、「113年高雄市排舞委員會幹部聯誼錦標賽」、「113年全國原住民傳統弓射箭邀請賽」、「113年主委盃暨全國拔河賽高雄市代表隊選拔賽」、「2024年全國菁英盃飛鏢公開賽」、「113年第七屆小棋士盃全國象棋錦標賽」、「高雄市第十三屆打狗盃全國圍棋錦標賽」、「113年理事長盃全國南區木槌球嘉年華賽」、「2024年愛河創意造筏大賽」、「YaBi!2024幼兒滑步車push bike邀請賽」、「113年度桃源區運動會暨布農族傳統競技活動」、「113年理事長盃全國南區木槌球嘉年華賽」、「中華民國113年主委盃全國躲避球錦標賽高雄市選拔賽」、「中華民國113年度南海盃全國身心障礙者暨長青組槌球錦標賽活動」、「113年港都盃全國身心障礙飛鏢邀請賽」、「高雄市113年第八屆樹人盃中小學獨輪車邀請賽」、「第九屆第一次板球運動盃錦標賽活動」、、「113年主委盃全國木球錦標賽」、「113年度樹德盃全國匹克球錦標賽」、「113年度輔英盃全國飛鏢錦標賽」、「113年港都盃中等學校飛鏢錦標賽」、「113年全國中等學校撞球聯賽南區選拔賽」、「113年高雄市市長盃全國滑步車大賽」、「高雄市第十二屆議長盃全國漆彈錦標賽」、「113年高雄市議長盃全國木球錦標賽」、「青峯夏季盃槌球邀請錦標賽」、「113年理事長盃全國南區木槌球嘉年華賽」、「2024高雄愛河端午龍舟嘉年華」、「2024高雄SUP立式划槳邀請賽」、「2024社會甲級女子壘球聯賽」、「2023-2024高雄市港都盃足球錦標賽」、「113年高雄市體育總會主委盃角力錦標賽」、「2024年台灣高雄與菲律賓馬尼拉城市交流賽」、「2024高雄市第17屆樹德超力盃全國羽球錦標賽」、「2024年滾水聯盟盃全國羽球公開賽」、「113年信仰盃全國青少年12、16歲網球錦標賽（挑戰級）及113年信仰盃全國青少年14、18歲網球錦標賽（挑戰級）」、「113年主委盃全國青少年網球錦標賽(B-3公開級)」、「113年高雄市市長盃跆拳道錦標賽」、「2024企業女子壘球聯賽」、「113年高雄市體育總會主委盃柔道錦標賽」、「2024國際自由車環台公路賽」、「113年全國美津濃盃分齡游泳錦標賽」、「113年高雄市主委盃空手道錦標賽暨全國邀請賽」、「113年安田盃全國青少年14、18歲級網球錦標賽(C級)」、「高雄市第十四屆市長盃全國手球錦標賽」、「113年高雄市第44屆市長盃全國籃球錦標賽」、「113年長青籃球邀請賽」、「113年高雄市市長盃韻律體操錦標賽」、「113年全國輕艇短距離競速錦標賽暨健身工廠大港開划龍舟錦標賽」、「2024港都盃全國田徑錦標賽」、「第67屆和家盃排球錦標賽」、「113年度輔英盃全國排球錦標賽」、「KJGT高雄市全國青少年高爾夫積分春季系列賽」、「2024台灣業餘高爾夫錦標賽」、「KJGT高雄市全國青少年高爾夫積分夏季系列賽」、「113年全國柔道錦標賽」、「113年高雄市理事長盃全國跆拳道錦標賽」、「113年協會盃全國兒童體操錦標賽」、「113年度理事長盃網球賽」、「第45屆全國東昇盃軟式網球錦標賽」、「2024第六屆大專盃電競錦標賽」、「113年度高雄市棒球協會春季聯賽」、「113年高雄市體育總會理事長盃角力錦標賽」、「中華民國大專校院113年度教職員工排球錦標賽」、「中華民國大專校院112學年度沙灘排球錦標賽」、「113年度高雄市林園區國小組三對三籃球交流賽」、「2024年高雄主委盃全國壘球錦標賽」、「2024第六屆港都盃全國分級游泳錦標賽」、「2024高雄羽球大師賽」等超過100場賽事活動，參賽人次超過6萬。

二、優化場館環境、促進城市發展

（一）整建場館設施

前瞻基礎建設-城鄉設施-營造休閒運動環境計畫

1.國際游泳池設施改善計畫：為完善國際游泳池作為國際賽事及選手訓練場地，盤整泳池、屋頂漏水、照明、跳水台、賽務空間及廁所等設施，規劃整體設備更新、空間改造及無障礙設施改善，提供民眾優質運動環境，總經費計7,500萬元，體育署核定補助5,250萬元，本府自籌2,250萬元；工程已於111年3月開工，競速池已於113年3月開放使用，跳水池於113年6月完成驗收。

2.大型場館整修計畫

- 高雄國家體育場：因應演唱會經濟政策，盤點國家體育場設施設備，第一階段總經費1,953萬元更新消防設備、監視器、部分夜間照明場燈、座椅銘牌等，已於112年12月完成；第二階段總經費2,650萬元辦理田徑場跑道部分修補、尾翼廁所水壓、尾翼電梯維修、南側器材室天花板修復等，113年1月完成，另場館輸水泵浦及制水閥件汰換、修繕尾翼金屬包板及外圍廁所地坪等已於113年7月完成，電容器及自動功率因素調整器汰換、不斷電系統、消防設備改善、室內防火門及車道鐵捲門汰換等，預計113年9月完成。為持續優化營造優質競賽設施環境，成功爭取體育署113年6月核定補助「高雄國家體育場國際認證合成橡膠跑道更新計畫」經費總計6,740萬元(體育署補助4,000萬元、本府配合款2,740萬元)，及7月核定補助「高雄國家體育場燈光照明節能優化計畫」經費總計4,900萬元(體育署補助2,940萬元、本府配合款1,960萬元)，目前辦理經費墊付及採購招標前置作業中。

- 澄清湖棒球場：為提升球場觀賽品質及改善硬體設施設備，分年編列2億5,745萬元經費辦理澄清湖棒球場改善工程，業已完成一二樓球員及球迷使用廁所、記者室、啦啦隊舞台、教練休息室、球員休息室、餐廳、防護室、重訓室、淋浴間、貴賓室、一樓半戶外空間、一二樓入口大廳、售票口、二樓走廊、消防、空調、電信、網路及各式水電工程，針對開賽後球迷建議及反映事項，能立即改善部分已儘速辦理完成(如散場燈光加強等)，其餘部分將利用賽事空檔逐步改善。

- 立德棒球場：為提升三級棒球比賽場地品質及改善硬體設施，編列1,556萬元經費辦理立德棒球場改善工程，規劃牛棚及廁所整修、室內空間(球員休息室、裁判休息室、會議室)整修、水電及空調設備更新，113年8月完成驗收。

（二）規劃新建場館設施

1.設置運動中心

（1）本府依據本市各區人口數及密度、交通易達、土地條件、市場需求、財源等綜整評估規劃運動中心，整合跨局處資源以新建、媒合校園、活化現有場館及空間，完善既有運動園區，結合捷運聯開及社宅合建等策略同時進行規劃運動中心；目前已評估於14個行政區規劃設置，包括岡山區、楠梓區、美濃區、三民區、鳳山區、左營區、鼓山區、鹽埕區、前金區、苓雅區、前鎮區、大寮區、小港區及路竹區等行政區，服務人口超過200萬人。現鳳山、苓雅、大寮、左營、美濃、前鎮、鹽埕及前金運動中心已營運開放；其餘運動中心將於113年下半年至115年陸續完工營運，可望滿足市民各式運動興趣。未來也將逐步擴及其他行政區設置，讓市民就近運動，養成日常習慣。

（2）本市運動中心規劃設置策略及內容如下：

①完善鳳山運動園區、引進民間資源委外：110年完成全區委外營運移轉作業，並於111年5月完成鳳山田徑場地下停車場工程後全區開放，提供完善運動服務。

②活化公有空間再利用：中正技擊館1樓、2樓、4樓及既有空間改造為苓雅運動中心，並於111年3月委外營運；利用高雄國家體育場尾翼空間改造為左營運動中心並委外營運，設置親水泳池、智能環狀運動教室、銀髮健身俱樂部、健身房、桌球室及TRX、體適能、空中瑜珈等專屬運動空間提供更親民休閒運動功能；另於中山國小舊校區空間規劃設置鼓山運動中心，已於112年1月開工，預計114年12月完工；活化運用岡山文化中心規劃興建岡山運動中心，期串聯橋頭新市鎮、文化中心、圖書館、皮影戲館、棒球場，營造在地文化、運動、休閒新生活，已於111年8月開工，預計114年1月完工。

③爭取中央補助興建OT營運-全民運動館

- 高雄市楠仔坑運動中心興建計畫：既有楠梓運動園區游泳池整建一座新式全民運動館。總經費7億1,469萬元，體育署補助2億元，本府自籌5億1,469萬元，已於111年8月開工，預計114年12月完工。

- 高雄市三民運動中心興建計畫：既有陽明溜冰場拆除新建全民運動館。總經費7億2,947萬元，體育署補助2億元，本府自籌5億2,947萬元，已於111年7月開工，預計114年7月完工。

- 高雄市小港運動中心興建計畫：小港森林公園內新建全民運動館。總經費6億4,194萬元，體育署補助2億元，台電公司補助1億3,000萬元，中油公司補助1億3,000萬元，本府自籌1億8,194萬元；為完善運動中心建設，前已完成地方民意收集並依協調結果重新估算修正設計後續行辦理，113年2月19日開工、預計115年6月完工。

④開放校園空間：盤點多區學校空間規劃為健身房、韻律教室等，結合校內綜合球場或羽球場、游泳池等體育設施，整體委外民間業者經營，提高使用效率及節省經費；目前已有4校委外營運中，包括前鎮區(瑞祥高中體育館)、鹽埕區(鹽埕國中體育館) 、美濃區(美濃國中體育館)及前金區(前金國小活動中心) 113年7月正式營運；路竹運動中心(路竹高中體育館)工程於113年7月1日開工，預計115年1月完工。另與大專院校合作部分，以輔英科技大學既有運動場域設施冠名大寮運動中心，於111年4月28日正式營運，提供健身房、各類球場、游泳池等多元運動設施予民眾使用，並開設運動課程及辦理專案活動。

⑤結合新建社會住宅空間提供多元公共服務，規劃微型運動中心融入社宅公共空間，提供居民更健康的生活型態。

2.規劃楠梓區道路用地設置風雨式籃球場：於楠梓區德民路與捷運交叉口旁道路用地(楠梓段二小段114號)，面積約7,086平方公尺新建風雨籃球場，將包含籃球場3面全場，亦可作為排球場使用，並規劃兒童滑步車運動區，以及簡易男女廁所、行政空間、戶外停車場，屬多功能、多目標使用之運動場。中央前瞻計畫補助經費截至114年前已用罄，須待新一期中央補助計畫發布後持續爭取，並循年度預算編審程序編列自籌款。

3.規劃興建梓官運動公園：於梓官區同安路、梓官路交叉都市計畫內農業區土地與區公所新聯合行政中心同址聯合開發，初步規劃相關體健設施，將配合新聯合行政中心配置，賡續規劃運動設施融入建物周圍景觀方式辦理。

（三）運動場館經營管理模式多元化

1.本府轄管運動場館中，32處由本府運動發展局自管外，依據本市運動場地認養辦法辦理場地認養，由在地體育團體或企業認養開放市民使用之場地，以提高管理績效及場地使用率，113年截至6月民間團體認養運動場館計8處：三民木球場、三民槌球場、岡山槌球場、三民羽球場、路竹體育園區沙灘巧固球場、青少年運動園區匹克球場、青埔滑板場及鼓山匹克球場。

2.並為促進民間參與運動場館經營，持續評估所屬運動場館委外由民間參與經營之可能性，目前依「高雄市市有財產管理自治條例」辦理委外運動場館，113年截至6月計有15處：民生網球場、大寮運動公園、五甲網球場、鳳山慢速壘球場、陽明網球中心、楠梓足球場、鳳山運動場、苓雅運動中心及國際游泳池戶外池、四維羽球場、三民游泳池、鳳山沙灘排球場、大坪頂運動園區壘球場、林園網球場、蓮池潭水域運動中心1樓；及依「促進民間參與公共建設法」由民間參與經營計有鳳山運動園區6場館及高雄市現代化綜合體育館(又稱高雄巨蛋)；另有7處刻正辦理促進民間參與公共建設前置作業中，計有岡山運動中心、楠仔坑運動中心、三民運動中心、小港運動中心、鼓山運動中心、鹽埕羽球館及澄清湖棒球場等。並透過公開標租方式，將所轄場館提供承租廠商營運使用，目前共有左營運動中心及蓮池潭水域運動中心2樓。

3.為活化場館、提高場館使用率及使場館得以就近獲得妥適維護管理，113年截至6月由機關學校代管運動場館計中正壘球場、勞工壘球場、陽明棒球場等15處。

4.為掌握各場館營運狀況並提升服務品質，依自管、認養、委外及代管不同經管樣態，除落實自主管理外，並訂定自管業務檢核計畫，以及認養、委外及代管訪視計畫，並配合不定時訪視，有效落實場館管理。另依據體育署訂定之「公共運動設施設置及管理辦法」，每年辦理本市轄區內公共運動設施營運管理維護情形之考核。

（四）高雄國家體育場經營成效

1.場館導覽服務：113年1月至6月申請導覽人數共計147人。

2.辦理活動統計：113年1月至6月辦理「元旦升旗暨健行活動」、「艾多美路跑」、「紅髮艾德世界巡迴演唱會高雄站Ed Sheeran+-=/*2024 TOUR」、「2024港都盃全國田徑錦標賽」、「113年國民小學運動會及教育部普及化運動班際大隊接力」、「MAYDAY#5525 LIVE TOUR（回到那一天）25周年巡迴演唱會高雄無限放大版」、「Golden Wave in Taiwan演唱會」、「2024BT21主題路跑：高雄場」、「113年高雄市國民小學田徑錦標賽」、「2024虎牌啤酒全國3X3街頭籃球賽」等活動，類型含運動、體育競賽、演唱會等多元活動，約計10場次活動，共計約376,393人次參與活動。

3.使用人數統計：113年1月至6月假日參觀暨休閒、健走、運動人數443,213人次、非假日參觀暨休閒、健走、運動人數173,970人次，總計617,183人次。

三、持續舉辦賽事、形塑運動港都

- 2024社會甲級女子壘球聯賽

113年1月28日至2月1日於本市鳳山慢速壘球場辦理，賽事鼓勵縣市政府、學校、企業成立社會球隊，進而延續女壘球員運動生命，並作為2024澳洲女子壘球邀請賽代表隊及113年度辦理培育優秀或具潛力運動選手計畫汰選依據。本次計有8隊200位球員參賽。

- 第67屆和家盃排球錦標賽

113年1月30日舉行，自民國45年舉辦迄今（113）年已邁入第67屆，歷年來參加隊伍眾多，113年賽事報名人數共18組392隊，已連續7年突破300隊規模，賽事場地擴及高雄市立福誠高中、前鎮國中、樂群國小、中庄國小等校體育館；各縣市排球菁英選手將齊聚本市競技，兼具競賽及薪火相傳意義，對促進本市排球水準提升及運動觀光均有助益。本屆賽事採用高規格網路直播，針對國高中甲組之8場四強精彩賽事進行現場直播，總計約有13萬觀看人次，反映賽事直播極受球迷熱烈支持。

- 2024市長盃滑步車大賽

配合燈會冬日水樂園系列活動，迎接黃色小鴨回歸，於113年2月3日舉行 YaBi!2024 幼兒滑步車 push bike 邀請賽，吸引 300 名滑步車小選手，一同在首度開放的高雄旅運中心旁高雄港區18號碼頭飆速競技。

- 2024愛河創意造筏大賽

為迎接黃色小鴨降臨高雄，推出包含冬季水域體驗，在2月18日辦理「2024愛河創意自力造筏大賽」，近50隊好手集結愛河灣水域，以「黃色、鴨子」為主題，用自造船筏爭奪創意、速度、環保等共7萬3,000元獎金。本次隊伍橫跨多個領域，除中山大學、屏東科技大學、靜宜大學、逢甲大學及橋頭國中與大榮國小等各級學校師生響應外。有來自科技業工程師們組隊的「那啥科技-Nazar-AI」、經營自媒體及演藝團隊的南部在地隊伍「就是歐尼槳鴨」、還有位於大鵬灣潟湖旁的咖啡及水域推廣業者「大鵬灣戲湖咖啡」也來共襄盛舉，超過24萬人次觀賞。

- 2024港都盃全國田徑錦標賽

港都盃全國田徑錦標迄今已邁入第50屆，不僅是每年國內首先登場的全國大型田徑賽，更被譽為全國中等學校運動會及大專運動會最重要的「前哨戰」，113年賽事於2月23日至27日假高雄國家體育場舉行，比賽分國小、國中、高中、公開男女子組，吸引選手參賽達近4,900人次。

- 2024國際自由車環台公路賽

113年3月14日起點為佛光山佛陀紀念館，本賽事經國際自由車總會UCI認可的2.1級賽事。競賽路線由大樹、旗山、美濃、六龜、桃源、甲仙、杉林、燕巢、大社、楠梓、左營回到終點站高雄國家體育場。參賽車隊來自全球五大洲，共計24支隊伍，參賽選手男203人、女7人，總計210人。賽會結合本市特色地標及景點，透過國際運動頻道EUROSPROT及國內年代、緯來體育台進行實況轉播，將高雄最具特色的人文風景播送至全世界，行銷高雄。

- 113年悠遊柴山運動趣

為整合高雄市觀光資源及體育活動，發展運動觀光，爰結合本市在地特色景點-柴山規劃辦理老少咸宜的登山健行活動，活動於113年3月23日舉辦，由專業登山嚮導帶領民眾，以舊台泥預拌混泥廠的新闢登山口作為起登地，沿途行經柴山經典景點四棵榕、盤榕奉茶站等，搭配好禮集章摸彩、健美教練熱身、文創市集等活動，除在地高雄市民外，更吸引來自臺南、屏東民眾報名參加，也號召20位來自柴山志工奉茶隊的山友帶著補水裝備，為登山民眾們補給。

- 113年全國輕艇短距離競速錦標賽暨健身工廠大港開划龍舟錦標賽

113年3月22日至24日假大港橋水域及駁二藝術特區陸域舉辦，為加強輕艇運動發展，結合中華民國輕艇協會、高雄市體育總會輕艇委員會及台灣水上休閒運動推廣協會等單位推動競技水域運動，除輕艇、競技龍舟及SUP比賽，更安排獨木舟及OC艇體驗活動，參加人數約800人，提高市民及外地觀光客對於水域運動的認識及參與。

- 正港國際足球同樂會

113年5月18日至19日與社團法人臺灣外籍工作者發展協會共同辦理外籍移工足球活動，邀請本市的足球俱樂部及20個國籍以上外國人士齊聚鳳山足球場進行足球交流活動，此外現場也辦理新二代五人制足球賽，並結合「特殊兒足球公益計畫」邀請白永恩社會福利基金會機構兒童至現場體驗，活動參與約4,099人次，提升本市各駐外單位團體間友好交流情誼，並達到回饋社會及全民運動推廣成效。

- 2024年台灣高雄與菲律賓馬尼拉城市交流賽

113年5月11日共同辦理機關保齡球交流活動，邀請多個外國駐台單位及團體，如：美國在台協會高雄分處、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處、菲律賓團體領袖、南台灣菲律賓教師、財團法人天主教社會慈善福利基金會附設海星國際移工服務中心及我國協助外籍勞工及人士之單位團體參與活動，參與人數約120人，成效卓著，提升本市各駐外單位團體間友好交流情誼，使各單位業務推展更加順利。

- 2024高雄SUP立式划槳邀請賽

113年6月1日至2日在愛河水域及228公園廣場登場，連續4年舉辦，今年新增國小組、親子組競賽，讓水域活動向下紮根，除兩天賽事外，還有沙波夏日市集、樂團演出、市民體驗等周邊活動，高雄女神安芝儇現身一起同樂，賽事吸引270組隊伍參加。

- 2024高雄愛河端午龍舟嘉年華活動

113年6月8日至10日盛大登場，吸引165隊、3,300人參與爭奪總獎金120萬元，除傳統、競技龍舟直道競賽與龍舟拔河等以及今年夜間龍舟賽事回歸外，周邊還有全台6支職業球團及啦啦隊總會一起應援，推出讓家庭同樂的親子龍舟賽、紙風車劇團演出、氣墊遊具，也串聯運動與觀光推出「高雄運動一起GO酷碰券」，還有特色市集、水上活動體驗表演秀以及佛光山祥龍燈等精彩活動，讓民眾從白天玩到晚上，從水域看到空中，充分享受高雄端午風情，賽事期間吸引突破26萬人次參與。

- 2024高雄羽球大師賽

高雄與世界羽球聯盟接軌，舉辦BWF世界巡迴賽賽事（超級100系列賽，總獎金10萬美元），於113年6月18日至23日假高雄巨蛋體育館盛大舉辦。吸引全球19個國家425位各國菁英齊聚港都、角逐高雄第二屆Spuer100冠軍及獎金。地主選手將士用命將三面金牌（男單、女單及男雙）留在高雄。本次賽會提供全程轉播服務，讓無法親臨現場觀賽的球迷不論是透過電視、網路還是手機，可全程即時觀看精彩賽事，一起為選手加油。

四、完善人才培訓、強化競技實力

（一）發給本市績優運動選手獎補助

- 核發績優運動選手訓練補助金：為持續培育及照顧本市具發展潛力之基層運動選手，本市於108年訂定「高雄市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，補助本市全國運動會獲前三名菁英選手每月訓練補助金為金牌選手－個人項目每人每月2萬元、團體項目每人每月1萬2,000元；銀牌選手－個人項目每人每月1萬2,000元、團體項目每人每月8,000元；銅牌選手－個人項目每人每月8,000元、團體項目每人每月6,000元。113年核發239名選手訓練補助金計2,764萬8,000元。

- 核發社會體育獎助金：為獎助本市績優運動選手、教練及體育團體，以培育優秀選手、提升運動水準與推展全民運動，本市訂有「高雄市體育獎助金發給辦法」。獎助國際競賽（奧運、亞運、世運、世大運、國際身心障礙者運動會或國際單項運動競賽等)及全國運動會、全民運動會、全國身心障礙國民運動會或全國單項運動競賽等。113年截至6月獎助本市選手及教練參加全國單項運動競賽獲前三名者，計1,496項次（選手1,021項次、教練475項次），核發金額為1,455萬3,681元（選手913萬5,000元、教練541萬8,681元）。

（二）強化本市競技運動培育體系，持續辦理競技運動選手登峰計畫

為強化本市競技運動培育體系，將與民間單位攜手共同長期培育本市優秀選手，競技運動選手登峰計畫「高雄市運動發展基金競技運動選手登峰計畫」，並於112年施行。本計畫媒合企業贊助運發基金挹注優秀選手培訓經費，並輔以相關培訓資源支持，如運動傷害防護、運動營養諮詢、運動科學、運動醫學諮詢等，期提本市選手競技實力。113年截至6月計113名選手提出申請，計核發1,069萬元。

（三）導入運動科學輔助競技選手培訓

- 運動科學導入競技運動已是世界潮流，本市自110年7月起首次試辦運動科學輔助訓練計畫，當年度委由正修科大團隊統籌執行。針對本市具奪牌機會的選手，導入運動科學數據化分析，追蹤選手訓練情況，提供教練調整參考，提升訓練成效。113年度上半年（截至6月30日）執行成果為動作技術分析檢測計執行269人次、運動生理數據檢測執行376人次、耐力機能檢測執行87人次、基本體能檢測執行336人次、身體組成數據檢測計執行284人次。

- 為提升高雄市競技運動績效，提升本市運動教練專業知能，增進選手訓練成效，本局委託蓬勃國際運動事業股份有限公司邀請具國外奧運代表隊指導經歷之日籍體能訓練專家佐藤公威博士擔任講座，113年起針對菁英選手及基層潛力選手由日籍教練團隊進行訓練，希望透過體能提升，選手在賽事中技術面可全力發揮，取得佳績。

- 除長期與小港醫院合作設立「高雄市優秀選手運動傷害防護聯合門診」外，111年起與高雄醫學大學共同合作「高雄市優秀運動選手運動醫學醫療服務計畫」，由府院校三方同心協力成為本市優秀選手強而有力的後盾，除了建立完整之區域醫療服務網與運動防護輔導網，打造選手就診綠色通道服務機制，提高選手就診便利性；同時與醫院相關科別醫師及醫事人員透過運動防護中心導入運動防護支援，提供傷害復健、運動訓練、運動禁藥、運動營養及運動心理諮商等醫療服務，給予選手全方位的照顧。

五、辦理多元活動、打造全齡運動

（一）輔導民間單位辦理路跑、健行等全民運動

本府運發局制定「受理申請路跑活動審查計畫」審查路跑活動，並提供健行活動行政協助，113年1月至6月提供行政協助計有「庫洛魔法使路跑」、「2024第八屆艾多美公益路跑（Atomy Run）」、「2024名偵探柯南路跑：高雄場」、「2024 BT21主題路跑：高雄場」、「2024 ELLE RUN WITH STYLE高雄站(停辦)」，計5場次，總參與人次37,000人次。

（二）辦理運動i臺灣計畫

1.配合教育部體育署推動運動i臺灣2.0計畫，113年度受補助2,785萬5,753元，結合本市相關局處、體育總會、各區體育會、各級學校及民間相關體育團體等個機關單位，參與對象涵蓋青少年、身心障礙者、婦女、銀髮族、原住民、新住民和各行業別職工，113年1月至6月參與人次約9,503人次。

2.本府持續與本市大專院校共同辦理銀髮族運動樂活、巡迴運動指導團、等專案，主動出擊至本市樂齡中心、老人服務中心、社區據點及本市轄管運動場地與公開場域(公園、廣場)，辦理運動推廣活動、運動指導班、運動知能、體適能健康諮詢及觀念講座等。運發局也結合各民間體育相關團體辦理各項體育活動，113年1月至6月共辦理21場次，提升銀髮族運動參與意願，型塑高齡樂活運動環境，銀髮族參與人次1,762人次。

（三）輔導及補助高雄市體育總會、本市大專院校及體育團體辦理國際性、全國性等各級(項)活動

113年1月至6月輔導及補助體育團體辦理76項活動，補助經費339萬96元，約36,000人參與活動。

（四）持續推廣水域活動成為市民日常運動

      - 本府運動發展局配合推動還河於民政策，113年1月至6月積極推廣水域活動，除6月份結合端午節慶辦理愛河端午龍舟、立式划槳及獨木舟等3場水域系列活動外，年底因應南臺灣暖冬氣候，11至12月份也結合樂觀型帆船、立式划槳、龍舟等水域活動規劃3場「2023冬季愛河水域系列賽」，拉近市民與水域運動間的距離，活動同時規劃文創市集及樂團表演，讓市民親水、近水玩翻高雄。

      - 推廣水域運動向下紮根，113年度於蓮潭水域開辦龍舟訓練課程，並積極走訪本市公私立各大專院校及陸海空軍官校等9校邀請組隊參賽水域活動。

（五）推廣幼兒活動，運動向下紮根

為推廣全民運動及幼兒運動，除辦理年度幼兒平衡車巡迴賽，在自辦的水域賽事如高雄愛河端午龍舟嘉年華及SUP立式划槳繞標賽等均有規劃親子體驗組；另辦理兒童專屬的港都盃幼兒體能障礙賽、足球錦標賽，113年持續辦理其他幼兒體能運動，帶動幼兒運動風氣，藉由賽事提升幼兒體能，並從小培養運動家精神。