檢視項目	內 容 重 點 / (內容是否依下列原則撰擬)	主辦機關（請勾選）			對應填報欄位
		是	否	不適用
1、計畫準備	(1)計畫是否已有明確實施地點（或範圍）?				壹/基本資料/實施地點
	(2)計畫是否已有具體執行方案?				貳/四、執行策略及方法
	(3)計畫是否已完成前置規劃或可行性評估?				貳/三/(一)現行計畫執行情形及檢討
	(4)既有建物結構是否有耐震疑慮?				貳/二/(三)達成目標之限制
2、計畫書內容	(1)計畫期程與經費是否涵蓋前置（規劃）作業?				壹/基本資料/計畫期程、計畫總經費
	(2)本案如為新增計畫，是否已敘明提案依據或理由；如為修正計畫，是否已敘明原核定或退回修正日期並條列重點修正內容?				壹/基本資料/整體計畫新增或修正之依據或說明
	(3)執行計畫是否涵蓋於機關中程施政計畫策略績效目標項下?				貳/二/(二)與中程施政計畫策略績效目標之關係
	(4)是否需辦理用地取得、都計變更或環境影響評估?				貳/二/(三)達成目標之限制
	(5)延續性計畫是否提出前期計畫執行成效評估?				貳/三/(一)現行計畫執行情形及檢討
	(6)是否已完成選擇方案及替代方案之成本效益分析?(「預算法」第34條、「財政紀律法」第11條)				貳/三/(二)選擇方案及替代方案之成本效益分析
	(7)本計畫如有分項實施之個案計畫，是否已完成執行優先排序?				貳/四/(四)個案計畫之優先排序
	(8)本案工程是否有保水與滯洪功能之規劃設計?（總合治水）				貳/四/(五)與總合治水之關聯性
	(9)是否規劃與淨零城市發展有關的措施？				貳/四/(六)與淨零城市之關聯性
	(10)是否優先使用公有閒置土地房舍?（閒置空間再利用）				貳/四、執行策略及方法
	(11)工程部份是否已納入損鄰預防規劃及臨時措施之項目及經費?				貳/四、執行策略及方法
	(12)能否運用現有人力辦理?				貳/五、資源需求
	(13)擬請增人力者，是否說明計畫結束後，請增人力之處理原則?				貳/五、資源需求
	(14)是否規劃爭取中央經費補助，或取得本府基金支用同意?				貳/五、資源需求
	(15)預期績效指標是否以客觀數值衡量呈現?				貳/六、預期效益與績效指標
	(16)涉及跨機關權責及財務分攤，是否已完成協商並檢附相關協商文書資料?				貳/七/(一)有關機關配合事項
3、計畫書附件	(1)本計畫是否已完成性別影響評估作業?				參/一、性別影響評估作業
	(2)場（館）域涉及營運事項者，是否檢附營運管理計畫書?				參/二、營運管理計畫書
	(3)是否檢附風險管理評估?				參/三、風險管理評估案
	(4)是否檢附計畫實施區位圖（含計畫範圍、週邊重要道路、地標等標示）?				參/四、其他附件
	(5)是否檢附經費概算明細表?（單價、數量應盡量詳細標示，避免以「一式」涵括）				參/四、其他附件
	(6)工程案件是否檢附基本設計圖說?				參/四、其他附件
	(7)是否檢附歷次審查意見暨修正對照表?				參/四、其他附件
	(8)是否檢附本案其它重要裁示公文或資料?				參/四、其他附件
	(9)是否檢附自評檢核表?				(本表)

主辦機關核章：
承辦人 單位主管 首長