協助地方政府整（修）建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	高雄市
執行單位	高雄市政府警察局旗山分局
工程名稱	一、113年分局偵查隊、甲仙分駐所、內門分駐所、建國派出所、圓潭派出所、中壇派出所及龍肚派出所待勤處所整(修)建委託設計監造技術服務採購案(案號:Csp-113-03)。 / 二、113年分局偵查隊、甲仙分駐所、內門分駐所、建國派出所、圓潭派出所、中壇派出所及龍肚派出所待勤處所整(修)建案(案號:Csp-113-03)。
建物地址	分局偵查隊:高雄市旗山區華中街1號。 / 甲仙分駐所:高雄市甲仙區和安街42號。 / 內門分駐所:高雄市內門區內門114號。 / 建國派出所:高雄市旗山區華中街1號。 / 圓潭派出所:高雄市旗山區旗甲路三段165號。 / 中壇派出所:高雄市美濃區中興路一段636號。 / 龍肚派出所:高雄市美濃區龍肚街63號。
建造年份 / 建造年份	分局偵查隊:民國81年。 / 甲仙分駐所:民國71年。 / 內門分駐所:民國67年。 / 建國派出所:民國81年。 / 圓潭派出所:民國67年。 / 中壇派出所:民國70年。 / 龍肚派出所:民國70年	整修面積 / (平方公尺)	分局偵查隊:10。 / 甲仙分駐所:45。 / 內門分駐所:30 / 建國派出所:20 / 圓潭派出所:30 / 中壇派出所:30 / 龍肚派出所:民國30
規劃/設計廠商	大毅工程顧問有限公司	施工廠商	鎬宸工程顧問有限公司
工程總經費(千元)	2844	中央協助經費(千元)	2844
地方自行負擔經費(千元)

計畫目標與概要
一、分局偵查隊整修概要:
1. 浴廁衛浴:天花板、搗擺破裂損壞需要拆除更換。
2. 室內燈具:舊有室內燈具老舊，需更換燈具。
3. 小便斗、馬桶:損壞未使用，需拆除填平，增加室內使用空間。
4. 室內通風不良:需增加抽風機使室內空氣循環。

甲仙分駐所整修概要:
1. 二樓同仁休息室:內牆梁壁側邊漏水滲入，需壁癌刨除修復、批土及粉刷。
2. 二樓室內:既有砂窗拆除更新。增設新隔間牆。
3. 二樓衛浴、廁所:地磚老舊、損壞需拆除更換，燈具及既有門板更新。新設不銹鋼洗手台。
4. 一樓外牆:既有洗手台遷移、牆面損壞需敲除、修補。
內門分駐所整修概要:
浴廁衛浴:既有地板磁磚、天花板、輕隔間牆拆除整修。增設馬桶、淋浴龍頭、通風設備、木紋門、平板燈、屋頂側面彩色鋼板。線路更換、PVC給水管引接既有管路。
四、建國派出所:
(一)浴廁衛浴:既有天花板、搗擺、燈具拆除更新。
五、圓潭派出所:
1. 大門兩側窗戶:既有W4窗拆除更新
2. 浴廁衛浴:既有浴廁地磚拆除更新。小便斗拆除更新。增加衛浴地板防水。
中壇派出所:
1. 辦公室:既有牆面及櫃拆除修補及更新。既有W4窗拆除砌轉及不銹鋼板門拆除遷移、安裝施作。
2. 外牆:批土、防水施作、粉刷牆面。
七、 龍肚派出所:
1. 既有落地門拆除更新。
2. 既有窗拆除更新。
参、計畫成果與效益
 一、分局偵查隊:
(一)浴廁衛浴:天花板、搗擺破裂損壞已更新改善，同仁使用衛浴設備空間時增加全新視覺感受，提高同仁工作環境。
(二)室內燈具:舊有室內燈具老舊，已更新LED燈具後室內更加明亮。
(三)小便斗、馬桶:已拆除填平，增加室內使用空間及美觀。
(四)室內通風不良:已增加抽風機，改善室內空氣品質。
二、甲仙分駐所:
(一)二樓同仁休息室:整修刨除牆面後，內牆、油漆平整不漏水，已全部改善。
(二)二樓室內:已更新砂窗，減少蚊蟲飛入室內。已增設新隔間牆，讓室內空間更有效利用。
(三)二樓衛浴、廁所:地磚老舊、損壞已更新。燈具及既有門板已更新，使室內更明亮。已新設不銹鋼洗手台，同仁如廁後洗手方便使用。
(四)一樓外牆:既有洗手台遷移、牆面損壞已完成敲除、修補、遷移，整體空間更有效利用。
內門分駐所:
(一)浴廁衛浴:既有地板磁磚、天花板、輕隔間牆已更新。已增設馬桶、淋浴龍頭、通風設備、木紋門、平板燈、屋頂側面彩色鋼板。線路已更換、PVC給水管已引接既有管路。已全部改善。有效利用室內空間，室內空氣更流通，室內更明亮。
四、建國派出所:
      (一)浴廁衛浴:既有天花板、搗擺、燈具已更新，室內更明亮，同仁使用衛浴設備空間時增加全新視覺感受，提高同仁工作環境。
 五、圓潭派出所:
(一)大門兩側窗戶:既有W4窗已更新，增加氣密，有交阻隔室外車流產生之噪音。
(二)浴廁衛浴:既有浴廁地磚已更新。小便斗已更新。增加衛浴地板防水。更新小便斗後，沖水時更順暢不易堵塞，地磚更新後防滑，使同仁使用浴廁時更安全。
   六、中壇派出所:
       (一)辦公室:既有牆面及櫃已修補及更新。既有W4窗拆除砌轉及不銹鋼板門已遷移、安裝施作。更新後牆面及櫃子有效利用空使用及美觀，提升同仁辦公環境。
(二)外牆:已更新批土、防水施作、粉刷牆面。更新後牆面更加平整、漆面光亮。
 七、龍肚派出所:
(一)落地門已更新。增加氣密，有交阻隔室外車流產生之噪音。
(二)窗戶已更新。增加氣密，有交阻隔室外車流產生之噪音。

肆、施工前中後照片：
1 (施工前):偵查隊，衛浴廁所整修

1(施工中) 偵查隊，衛浴廁所整修

1(施工完成) 偵查隊，衛浴廁所整修

2 (施工前) 甲仙分駐所，衛浴空間整修

2 (施工前) 甲仙分駐所，休息室空間整修

2 (施工前) 甲仙分駐所，休息室空間整修

2 (施工中) 甲仙分駐所，衛浴空間整修

2 (施工中) 甲仙分駐所，休息室空間整修

2 (施工中) 甲仙分駐所，休息室空間整修

2 (施工完成) 甲仙分駐所，衛浴空間整修

2 (施工完成) 甲仙分駐所，休息室空間整修

2 (施工完成) 甲仙分駐所，休息室空間整修

3(施工前)內門分駐所，衛浴廁所整修

3(施工前)內門分駐所，2樓鐵皮更新

3(施工中)內門分駐所，衛浴廁所整修

3(施工中)內門分駐所，2樓鐵皮更新

3(施工完成)內門分駐所，衛浴廁所整修

3(施工完成)內門分駐所，2樓鐵皮更新

4(施工前) 建國所衛浴廁所整修

4(施工中) 建國所衛浴廁所整修

4(施工完成) 建國所衛浴廁所整修

5(施工前) 圓潭所衛浴廁所整修

5(施工前) 圓潭所氣密窗更新

5(施工中) 圓潭所衛浴廁所整修

5(施工中) 圓潭所氣密窗更新

5(施工完成) 圓潭所衛浴廁所整修

5(施工完成) 圓潭所氣密窗更新

6(施工前) 中壇所辦公室整修

6(施工中) 中壇所辦公室整修

6(施工完成) 中壇所辦公室整修

7(施工前) 龍肚所大門更新

7(施工前) 龍肚所氣密窗更新

7(施工中) 龍肚所大門更新

7(施工中) 龍肚所氣密窗更新

7(施工完成) 龍肚所大門更新

7(施工完成) 龍肚所氣密窗更新

伍、其他相關事項（機關承辦人員）
單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
高雄市政府警察局旗山分局	許志鴻	警務佐	K10569@kcg.gov.tw	07-6622065	07-6623158