公布單位：警察局交通警察大隊/聯絡電話：07-7461014/公布日期：2024-08-08

案件名稱：「永續提升人行安全計畫-高雄市-符合交通部盤點提供之易肇事路口案」

改善項目：易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施改善。

施工地點：苓雅區中正一路/高速公路東側便道口等16處路口

施工路口與預計施作項目之明細如下：

| 項次 | 行政區 | 路口位置 | **改善項目** | **目前進度** | **施工前中後照片** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 苓雅區 | 中正一路、高速公路東側便道 | **設置科技執法** | 路證申請中 | **配合工程進度後續張貼** |
| 2 | 苓雅區 | 中正一路、輔仁路 | **設置科技執法** | 113.8.2進場施工中 | **配合工程進度後續張貼** |
| 3 | 三民區 | 九如一路、高速公路西側便道 | **設置科技執法** | 113.8.7進場施工中 | **配合工程進度後續張貼** |
| 4 | 三民區 | 同盟一路、自由一路 | **設置科技執法** | 113.7.30進場施工中 | **配合工程進度後續張貼** |
| 5 | 楠梓區 | 海專路、德民路 | **設置科技執法** | 113.7.24進場施工中 | **配合工程進度後續張貼** |
| 6 | 左營區 | 博愛二路、裕誠路 | **設置科技執法** | 113.8.5進場施工中 | **配合工程進度後續張貼** |
| 7 | 左營區 | 華夏路、新莊一路 | **設置科技執法** | 113.8.6進場施工中 | **配合工程進度後續張貼** |
| 8 | 左營區 | 新庄仔路、翠華路 | 設置科技執法 | 113.7.23進場施工中 | 配合工程進度後續張貼 |
| 9 | 仁武區 | 水管路、澄觀路 | 設置科技執法 | 113.8.01進場施工中 | **配合工程進度後續張貼** |
| 10 | 仁武區 | 八德二路、高楠公路 | 設置科技執法 | 113.8.08進場施工中 | **配合工程進度後續張貼** |
| **11** | **左營區** | **大中一路、民族一路** | 設置科技執法 | 113.7.22進場施工中 | **配合工程進度後續張貼** |
| 12 | 左營區 | 大中二路、翠華路 | 設置科技執法 | 路證申請中 | **配合工程進度後續張貼** |
| 13 | 前金區 | 中華三路、五福三路 | **設置科技執法** | **路證申請中** | **配合工程進度後續張貼** |
| 14 | 前鎮區 | 中山四路、五甲三路 | **設置科技執法** | **路證申請中** | **配合工程進度後續張貼** |
| 15 | 苓雅區 | 建國一路、高速公路西側便道 | **設置科技執法** | **路證申請中** | **配合工程進度後續張貼** |
| **16** | **楠梓區** | **水管路、高楠公路** | **設置科技執法** | **113.7.18進場施工中** | **配合工程進度後續張貼** |