附件2

高雄市政府影響公共安全既存違章建築清查計畫

日期：114年12月30日

一、法令依據

- 建築法。

- 違章建築處理辦法。

二、清查範圍

- 違反違章建築處理辦法第11-1 條影響公共安全之既存違建。

- 經本府各局處提報影響公共安全須拆除之既存違建。

- 經本府認定須拆除之既存違建。

三、清查方式

- 調閱歷史檔案，針對未結案之所有既存違建。

- 以人力現地勘查，判定是否有自行拆除或須排定拆除之情形。

四、清查對象、態樣及期程

- 達反達章建築處理辦法第 11-1條影響公共安全之既存達建。

- 本府各局處提報影響公共安全須拆除之既存違建。

- 經本府認定須拆除之既存違建。

- 屋頂增建經認定有影響逃生之虞者。

- 高密度居住使用者。

- 預計清查本市未結案之既存達建11萬餘件，每年拆除 620件以上。

- 新增F-1類組之醫院及療養院違章建築查察。

五、執行作業配合事項

- 遇有不願配合清查或拆除之違建戶，後續配合機關如下：

- 警察局。

- 當地里長。

- 當地區公所。

- 如居住者為弱勢團體或老人，將請社福機構協助後續安置事宜。